INFORME FINAL  DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON

ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD REGULAR

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA

PERIODO AUDITADO: 2006 - 2007

PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD - 2008

FASE: II

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

OCTUBRE  DE  2008

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL – MODALIDAD REGULAR A  EMPRESA DE RENOVACION URBANA - ERU

Contralor de Bogotá				Miguel Ángel Moralesrussi Russi

Contralor Auxiliar					JoséCorredor Sánchez

Directora Sectorial 				           Marianne Endemann Venegas

SubDirector de Fiscalización			Flaminio Chaparro Alba

SubDirectora de Análisis Sectorial		José Fernando Bocanegra García

Asesor Jurídico					Héctor Alfonso Ramírez Martínez

Equipo de Auditoría					José Benito Infante Quevedo-Líder

Elizabeth Castellanos Bernal 								Elsa Casas Rodríguez

Jalil Vargas Brand

Eduardo Henry Villarroel Sierra.		 	 					Orlando Mahecha Rodríguez

Analista Sectorial					Luís Felipe Terán

CONTENIDO

# Página

1. 	 DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL………………..	1

Concepto sobre la Gestión y Resultados……………………………	3

Opinión sobre Estados Contables…………………………………..   	69

Consolidación de Hallazgos ………………………………………..	    7

Concepto sobre Fenecimiento……………………………………….  80

2.	 ANÁLISIS SECTORIAL……………………………………………..     9

2.1	 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN URBANA		 9

2.2	 LA POLÍTICA DE LA RENOVACIÓN URBANA EN LA CIUDAD	 9

2.3	LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA ERU		          10

2.4	FORMULACIÓN DE LAS OPERACIONES DE RENOVACIÓN

URBANA									11

2.5 	LA POLÍTICA DE RENOVACIÓN EN EL NUEVO PDD		12

2.6	PRINCIPALES OPERACIONES DE RENOVACIÓN URBANA	13

3.	 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA……………………………….	20

3.1	ESTADO DE LOS HALLAZGOS						20

3.2	EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO…………..	23

3.3	AUDITORÍA A LOS ESTADOS CONTABLES………………………	31

# 3.4	 EVALUACIÓN AL PRESUPUESTO………...……………………….  46

3.5.	 EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO………….…………...   618

3.6	 EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN.…………………………….   688

4	ANEXOS ……………………………………………………………..      874

# 1.  DICTAMEN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL  MODALIDAD REGULAR

Doctor

NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA

Gerente General

Empresa de Renovación Urbana – ERU

Calle 33 No. 6 – 94 Piso 14

Ciudad

La Contraloría de Bogotá, D.C., con base en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular a la Empresa de Renovación Urbana – ERU, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión, el examen del Balance General a 31 de diciembre de 2006 y 2007 y los Estados de Actividad Financiera, Económica y Social  y de Cambios en el Patrimonio por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los mismos años.

Se comprobó que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables y se realizó evaluación y análisis de la ejecución de los planes y programas y la evaluación del Sistema de Control Interno.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. y de ésta, el producir informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que una vez  detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, deberán ser corregidos por la administración y así contribuir al mejoramiento continuo de la organización y por consiguiente en la eficiente y eficaz prestación del servicio en beneficio de la ciudadanía, fin último del control Fiscal.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamentales compatibles con las de General Aceptación, así como las políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría de Bogotá, D.C.; por lo tanto, requirió de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporciona una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Concepto sobre Gestión y Resultados

Para efectos de la evaluación a la Gestión 2006 – 2007, el proceso auditor abordó los componentes básicos de control fiscal, referentes a: Sistema de Control  Interno, Gestión y Resultados, Presupuesto, Contratación y Estados Contables.

Como resultado de la evaluación y seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento del año 2005, se determinó  que una vez valoradas las actividades a las que se comprometió la ERU y verificados sus soportes, se evidenció que de los 30 hallazgos formulados, se cierran doce (12), que corresponde al 40%;  los restantes diez y ocho (18) fueron parcialmente cumplidos y equivalente al 60%, resultado que siguiendo la metodología de calificación,

es “PARCIALMENTE EFICAZ”.

La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) en la ERU, arrojó una calificación promedio de 2,59, ubicándola  dentro de un rango Regular con un nivel de Mediano Riesgo y deja ver deficiencias en el Ambiente de Control (Aplicación de principios y valores, compromiso y respaldo de la Alta Dirección, cultura de autocontrol); Manejo o administración de riesgos, estructura orgánica inadecuada, no continuidad en la Dirección o Gerencia; vacancia prolongada en cargos de dirección o ejecutivos; planta de personal no acorde con la Misión institucional y funciones asignadas; los sistemas de información no están actualizados ni integrados, no hay aplicativos confiables que permitan establecer que las operaciones se realicen de manera eficiente, eficaz y oportuna; no están actualizadas las Tablas de Retención Documental y se presentan múltiples falencias en la organización documental y de archivos; los Manuales de Procedimiento no se en encuentran aprobados y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento no fue eficiente, eficaz ni oportuno.

En cuanto a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, la ERU, cumplió con los procedimientos establecidos en la Circular 03 de septiembre 27 de 2005, emanada del Consejo Asesor del Gobierno Nacional.

Evaluada la gestión presupuestal, se encuentra que la entidad no ha sido eficiente ni eficaz en la inversión de los recursos puestos a disposición para el cumplimiento de su misión, es así como la ejecución de los proyectos a su cargo, en el 2006 tan solo alcanzó el 46,9% ($7.878,9 millones) de los cuales sólo el 29,8% ($5.018,8 millones) se considera ejecución efectiva, de estos recursos, $3.128,9 millones corresponden al saldo de la adquisición del predio Aduanilla de Paiba, en el cual la ERU pretendía desarrollar un proyecto urbanístico, propuesta modificada posteriormente por la decisión de poner el predio en venta; lo cual deja ver a todas luces, la falta de planeación y criterios claros a la hora de invertir los recursos.

El comportamiento en el 2007 es similar, a pesar de reflejar una ejecución del 91,0% ($14.413.4 millones), tan solo el 37,5% ($5.413,4 millones) corresponde a ejecución real, por cuanto recursos por valor de $9.000 millones fueron transferidos por la ERU a las entidades financieras para la constitución de los encargos fiduciarios, para el desarrollo de proyectos que aún no han iniciado su construcción. Así mismo, la entidad realizó inversiones para modernizar sus sistemas de información, sin obtener un resultado tangible.

De otra parte, la entidad no planifica adecuadamente sus ingresos y gastos, lo que  origina que la tesorería de la ERU mantenga importante disponibilidad de recursos, comportamiento que al cierre de las vigencias fiscales se traduce en presupuesto sin ejecutar.

De acuerdo con la evaluación adelantada al Plan de Desarrollo y los resultados sociales, este órgano  de control no encuentra la generación de valor social que la ERU en cumplimiento de su misión debe generar con los recursos puestos a su disposición, es así, que ninguno de los proyectos presenta avance

El presupuesto definitivo de ingresos gastos e inversiones de la ERU para el 2006 fue de $21.161,6 millones y de $22.122,6 millones para el 2007. En este mismo orden, por gastos de inversión directa la ejecución fue del 46,9% y 91,0%. De otra parte, la entidad dejó de utilizar recursos del presupuesto disponible, en el primer año no ejecutó $10.161,6 millones, y en el 2007 no aplicó $5.191.3 millones, que equivalen al 48.0% y 23.5% de sus presupuestos respectivos, recursos que  se han tenido que incorporar en las siguientes vigencias, aplazando así su inversión. Respecto al presupuesto de ingresos, la ERU no generó recursos propios debido a que no ha iniciado ningún proyecto urbanístico como resultado de su gestión.

La entidad planteó en el 2006, desarrollar un proyecto urbanístico en el predio Aduanilla de Paiba el cual fue adquirido por $5.228,9, siendo esta propuesta suspendida y modificada en el 2007 por la venta del predio, no obstante, a la fecha del informe la entidad no ha concretado ninguna negociación, en desmedro de las condiciones urbanísticas y sociales del Distrito Capital. Por el Proyecto Fortalecimiento Institucional, la entidad a pesar de haber realizado inversiones con miras a implementar unos sistemas de información modernos, no obtuvo ningún avance, realizando la mayoría de sus procedimientos y funciones de una manera incipiente.

De la evaluación realizada a la ejecución de los gastos de inversión directa, se determina una gestión ineficaz por parte de la ERU, dado que los resultados alcanzados han sido improductivos frente a los resultados esperados en términos de beneficios sociales obtenidos. Se detectaron debilidades del sistema de control interno en esta área, no obstante en términos generales, los registros, documentos e informes son realizados con sujeción a las disposiciones, lineamientos y demás normas establecidas por la Secretaría de Hacienda Distrital en materia presupuestal.

físico representativo, a pesar que se

Cumplieron algunas actividades planeadas y el presupuesto asignado fue comprometido en cada vigencia, no se ha iniciado la primera obra en los siguientes proyectos:

El proyecto Aduanilla de PAIBA luego de invertir importantes recursos y esfuerzos institucionales para el desarrollo del proyecto urbanístico, sorpresivamente se le dió un giro diferente al tomar la decisión de venderlo, lo que anula toda la gestión aplicada al objetivo inicial.

El proyecto 31 - Semillero de Proyectos, involucra una serie de proyectos independientes, con diversos objetivos y en diferentes puntos geográficos, situación que hace confuso el manejo, control y determinación del beneficio-costo.

Así mismo se les dio categoría de proyectos a convenios como el  suscrito con la Secretaría del Hábitat (proyecto 32) y convenio con la Secretaría de Salud (proyecto 40), los cuales por su alcance, monto y resultados no justificaba tal denominación o tratamiento.

El proyecto fortalecimiento institucional a pesar de mostrar un buen cumplimiento de las actividades programadas, las soluciones que se esperaban satisfacer no se cumplieron. Esta auditoría verificó que la implementación de la plataforma tecnológica, componentes informáticos (hardware y software) no se refleja en soluciones verificables.

El avance de los proyectos de plan de desarrollo se ha visto afectada por la falta de gestión de la Junta Directiva de la ERU, la cual  ha demostrado poco interés en sesionar, de haber tomado la decisión de realizar reuniones cada 15 días según consta en el Acta de Junta Directiva Nº 5 de 11 de julio de 2007.

El  informe de Balance Social  presentado para las vigencias 2006 y 2007 no cumplen con las exigencias metodológicas establecidas en la normatividad vigente, por lo que fue necesario complementarlo con  información de Plan de Desarrollo, de lo que se concluye que la ERU, a pesar que aportó estudios, censos, diagnósticos, acompañamientos, reuniones con la comunidad, adquisición, recibo de algunos predios y diseños preliminares, no se vislumbra, a corto plazo que se concreten obras que sean susceptibles de percepción de la ciudadanía a la fecha.

Conforme a la evaluación realizada a la contratación para las vigencias 2006 y 2007, los resultados de la auditoria nos permiten conceptuar que la gestión adelantada por la administración, no tuvo en cuenta disposiciones que regulan el proceso de gastos en materia contractual, ni los principios que rigen la contratación estatal, situaciones que inciden en un bajo nivel de crecimiento operativo y empresarial, en razón al incumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia, reflejando un  inadecuado manejo normativo y por ende de los recursos públicos puestos a su disposición.

Los resultados del examen nos permiten conceptuar que en desarrollo de su objeto, la empresa no ejecuta sus operaciones con acatamiento de las disposiciones que la regulan, se evidencia desconocimiento de las normas de austeridad del gasto y el manejo de los recursos no fue el más adecuado en el direccionamiento para el cumplimiento de su misión.

La entidad suscribió contratos para ejecutar proyectos a largo plazo, caso especifico el 048 de 2007, donde al insumo final del Macroproyecto el dorado no se le ha dado ningún uso (Maquetas y paneles), lo que demuestra la falta de interés en los resultados de los servicios contratados.

De otra parte, se evidenció que, la información suministrada por la entidad a través del aplicativo SIVICOF, no es confiable, se observan diferencias significativas con la certificada por la ERU, de las dos vigencias.

Finalmente, del análisis realizado a los contratos vigencias 2006-2007, se establecieron tres (3)  hallazgos de carácter administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria, por presunto detrimento patrimonial en la suma de $471,0.  Millones, además se observó que presenta grandes deficiencias en el Sistema de Control Interno, por lo que se configuraron 17) hallazgos de carácter administrativo en materia contractual, de los cuales dos (2) presentan incidencia fiscal y uno es motivo de proceso sancionatorio fiscal.

Opinión sobre los Estados Contables

Se ha examinado el Balance General y los Estados de Actividad Financiera, Económica y Social de los períodos fiscales de 2007 y 2006 y las respectivas Notas a los Estados Contables de la Empresa de Renovación Urbana – ERU y presentan las siguientes deficiencias:

En la cuenta “Inventarios – Mercancías”, se encuentra el terreno y construcción de la Avenida Calle 13 No. 31-75, adquirido el 1º de febrero de 2006 (Aduanilla de Paiba),  según escritura pública No. 006 de la Notaria 67, con saldo en libros de $5.302.39 millones,  predio que fue objeto de un nuevo avalúo en marzo de 2007 por el Instituto Agustín Codazzi, arrojando éste un valor de $7.074.09 millones; la diferencia resultante entre el valor de compra ($5.272.30 millones) y el último avalúo es de $1.801.79 millones, cifra que no se explica en notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2007.

La Cuenta Inventario de Mercancías se encuentra subvaluada en $613.47 millones, al no quedar registrados cinco (5) predios adquiridos por la ERU en noviembre y diciembre de 2007.

La cuenta Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos – IVA,  a 31 de diciembre de 2006 presenta un saldo de $224.47 millones y a diciembre 31 de 2007 $414.51 millones, valor que desde el 4to. Bimestre (Periodo gravable Julio – Agosto)  del año gravable 2005, se viene acumulando por la compra de bienes y servicios adquiridos con IVA, y registrado como IVA descontable, este saldo a 31 de diciembre de 2007, no ha sido objeto de análisis teniendo en cuenta que es difícil su recuperación.

A 31 de diciembre de 2007, en Propiedad Planta y Equipo aun continúan registrados 23 elementos completamente depreciados y que se encuentran en mal estado y sin uso por valor de $48.98 millones, equivalentes al  6.6% del total de Propiedad Planta y equipo al cierre de esta vigencia. Elementos que deben ser registrados en cuentas de orden y controlados por el área de almacén.

El Sistema de Control Interno Contable de la Entidad, presenta deficiencias en los mecanismos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable como se describe en el numeral 3.3.3 del presente informe, situación que pone en riesgo el contenido de la información financiera, económica y social.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las deficiencias mencionadas en los párrafos precedentes y falta de implementación total del Control Interno Contable, los Estados Contables mencionados presentan razonablemente la situación financiera de la Empresa de Renovación Urbana - ERU, a 31 de diciembre de 2007 y 2006, y el resultado de sus operaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de estos años, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

No obstante la opinión emitida en el párrafo anterior  respecto a que los hechos económicos se encuentran debidamente registrados en la contabilidad, este Ente de Control advierte que el manejo de los recursos no ha presentado una gestión eficiente, eficaz, económica y oportuna en cumplimiento de su Misión Institucional y por ende el Beneficio Social al cierre de la vigencia 2007.

Consolidación de hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria tal como se detalla en el Anexo Nº 1, se establecieron en general 54 hallazgos administrativos, de los cuales tres (3) de ellos corresponden a hallazgos con alcance fiscal y disciplinario en cuantía de $471,0. Millones, los cuales se trasladaran a las dependencias o entidades correspondientes. En cumplimiento al artículo 101 de la Ley 42 de 1993, se dio origen a un  proceso administrativo sancionatorio fiscal por diferencias en el reporte de información de la cuanta anual.

Concepto sobre fenecimiento

Por el concepto desfavorable emitido a la gestión realizada por componente de integralidad, al cumplimiento parcial de la normatividad, a la evaluación de la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, a la opinión expresada sobre la razonabilidad con observaciones a los Estados Contables y las cuentas rendidas por la entidad, las cuales fueron revisadas por el equipo auditor, verificando de fondo, forma y términos establecidos por la Contraloría de Bogota que determinó un proceso administrativo sancionatorio fiscal, relacionado con diferencias encontradas en la información de contratación, la cuenta rendida por la entidad, correspondiente a las vigencias  2006 y 2007,  NO SE FENECE.

El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma que implementarán los correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución.

Bogotá, D.C., Noviembre 18 de 2008

MARIANNE ENDEMANN VENEGAS

Directora Técnica Sector Servicios Públicos

# 2. ANÁLISIS SECTORIAL

2.1.	CONCEPTUALIZACION DE LA RENOVACION URBANA

El término renovación urbana, se refiere a la sustitución y actualización de la edificación, equipamientos e infraestructuras de la ciudad, que se hace necesaria a consecuencia de su envejecimiento, para adaptarla a nuevos usos y actividades de los centros urbanos.

La renovación urbana hoy día se produce especialmente en el centro de una ciudad en desarrollo o en sus proximidades, dado que en estas zonas es donde se localizan los barrios más envejecidos e inadaptados a las estructuras económicas y sociales actuales.

2.2.	LA POLITICA DE RENOVACION URBANA EN LA CIUDAD

El tema  se inserta  en principio como uno de los  Programas Estructurantes el POT que define la Renovación Urbana como uno de los ejes primordiales a ser realizados e impulsados por la Administración Distrital para el desarrollo de la ciudad y la puesta en práctica del Modelo de Ordenamiento. El Decreto 619 de 2000, que dio original POT en lo referente a la  Renovación Urbana enuncia que “… El programa se dirige a la realización de actuaciones urbanísticas públicas enfocadas a suplir las carencias que presentan algunos sectores de la ciudad y propiciar su reordenamiento.

En la ejecución de estas actuaciones concurrirá el Distrito a través de la Empresa de Renovación Urbana, en coordinación con las demás entidades distritales. De igual forma, el programa busca promover proyectos para atraer e incentivar la actuación privada, para lo cual la Administración facilitará y coordinará las intervenciones en las infraestructuras de servicios públicos, la vialidad y el espacio público...”.

El anterior Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia.”, se estructuró sobre 3 ejes: Eje Social, Eje Urbano Regional  y Eje de Reconciliación. En el contenido del Eje Urbano Regional, se incluyó 5 programas, uno de los cuales el denominado “Hábitat desde los barrios y las UPZ” se referiría directamente al tema de la vivienda en el cual se atendería el tema de la Renovación Urbana.

El objetivo del Eje Urbano Regional  determinó, “Hacer énfasis en la articulación de la población con su entorno más inmediato, entendido como el ambiente, los equipamientos de servicios, el espacio público, el patrimonio y las vías, entre otros elementos que contribuyen a generar nuevas formas de apropiación y disfrute del espacio, privilegiando a la población en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad”.

La política de Hábitat está asociada a los espacios donde transcurre la vida. Del hábitat se espera que sea el referente de identidad para las comunidades y criterio rector de la acción pública, a fin de elevar la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, disponibilidad, accesibilidad física y económica a los servicios, y de reconocer los valores de los grupos sociales y culturales, dando prioridad a las zonas en condiciones de mayor pobreza, riesgo y vulnerabilidad.

El  programa “Hábitat desde los Barrios y UPZ”  del citado Plan, haría énfasis en el desarrollo de las formas de apropiación y disfrute de la población con su entorno inmediato, generando  iniciativas en campos como la gestión y usos del suelo, vivienda, mejoramiento urbano y rural, equipamientos, estructura ambiental, patrimonio, cultura y espacio público, entre otros.

Como parte del Programa Hábitat desde los Barrios y las UPZ, el Plan de Desarrollo  “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”, se propuso “elevar el nivel de hábitat en las zonas de pobreza y vulnerabilidad y/o riesgo”, mediante el cumplimiento de varias metas, durante el período 2004 - 2008, las cuales incluyeron entre otras la generación de 500 Hectáreas  de suelo nuevo urbanizado y la Gestión de operaciones de renovación urbana con el plan zonal del centro y   la operación llamada ciudad salud.

2.3.	LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA “ERU”

Mediante el Acuerdo 33 de 1999, se le dio vida a la Empresa de Renovación Urbana como “…una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, vinculada a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la entidad denominada Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente...”

A la ERU se le fijó por objeto, gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

2.4  FORMULACIÓN DE LAS “OPERACIONES DE RENOVACIÓN URBANA”

Teniendo en cuenta el espacio conceptual, expresado hasta ahora, la Administración anterior enmarcó en la política de competitividad del PDD de la ciudad, también prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial, la renovación urbana como una estrategia de intervención pública urbana para aprovechar y potencializar algunas zonas de la ciudad, que se encuentran en proceso de deterioro, y que cuentan con potencialidades urbanas para la localización y reactivación de las actividades económicas estratégicas de competitividad.  Para garantizar estas condiciones se propuso mejorar las condiciones urbanísticas de tales zonas y la calidad de vida de sus residentes, e impulsar la generación de una nueva actividad habitacional para asegurar la sostenibilidad, la gobernabilidad y la convivencia en las áreas intervenidas.

En un lenguaje más técnico, puede decirse que la renovación urbana se constituye en un instrumento indispensable para dar alcance al modelo de ordenamiento territorial propuesto para la ciudad de Bogotá D.C., el cual plantea también la reconsolidación de la ciudad construida a partir de acciones de carácter normativo, físico,  económico y de gestión. La acción mas notoria de Renovación urbana sobre la ciudad construida, es ciertamente la desarrollada  en el centro de la ciudad, a partir de la formulación y adopción del Plan Zonal del Centro, en donde se concentra aproximadamente el 58% (544,03 Ha) de las zonas de renovación urbana reglamentadas a la fecha en la ciudad.

2.5	LA POLITICA DE RENOVACION URBANA EN EL NUEVO PDD

En el actual  Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá positiva: para vivir mejor” liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la política de Renovación urbana se recoge a través de uno de los siete objetivos estructurantes: Derecho a la ciudad.

En este objetivo está incluido el programa “Transformación Urbana Positiva”, donde la ERU lidera dos proyectos principales: Renovemos La Ciudad y Ciudad Centro. En el proyecto de Renovemos La Ciudad, la Empresa de Renovación Urbana realizará tres actuaciones urbanas integrales en áreas claves de la ciudad.

De igual forma, en el proyecto Ciudad Centro, la ERU realizará proyectos de renovación urbana, en una primera etapa, en 50 hectáreas del centro de la ciudad.

En particular se trabaja en las áreas del Centro Administrativo Distrital, el Anillo de Innovación de Conferías, San Bernardo, Avenida Comuneros – Las Cruces, San Martín y la Estación de La Sabana.

TABLA 1

RENOVACION URBANA EN EL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA POSITIVA”

| El programa “Transformación Urbana Positiva” surge como respuesta al propósito territorial plasmado en el Plan de Ordenamiento del Distrito (Decreto 190 de 2004), en relación con la política de Renovación Urbana de promover intervenciones urbanísticas en aras de obtener un mejor ordenamiento del suelo, consolidando la estructura urbana de áreas estratégicas de la ciudad que por diferentes causas presentan una pérdida de funcionalidad y no ofrecen calidad de vida para sus habitantes. Objetivo | Programas | Proyectos | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Derecho a la Ciudad | Transformación Urbana Positiva | Ciudad Centro | Renovar 50 hectáreas en el área del Plan Zonal Centro de Bogotá |
|  |  | Renovemos la Ciudad | Intervenir 2 áreas de Renovación Urbana |
|  |  |  | Gestionar una operación urbana integral de renovación dentro del anillo de innovación. |
| Gestión Pública efectiva y transparente | Servicios al ciudadano | Servicios a la ciudadanía | SUPERCADE virtual |
|  | Gobierno Digital | Sistemas de información | Sistema Distrital de Información |
|  | Comunicación | Red Distrital de Comunicación | Plan Estratégico de Comunicación |
|  | Gestión documental | Gestión Documental | Sistema Distrital de Archivos |
|  | Desarrollo Institucional | Infraestructura y equipo sedes | Sistema de Gestión de Calidad |
|  |  | Mejoramiento de la Gestión | capacidad operativa fortalecida |

2.6	 PRINCIPALES OPERACIONES DE RENOVACIÓN URBANA

Las operaciones de renovación urbana que presentan mayor relevancia para el desarrollo de la ciudad son:

- Eje Ambiental y Cultural Manzana 5 las aguas

Se trata de  la primera experiencia de cooperación internacional, en un proyecto de renovación urbana, a través de una gestión asociada en la cual la ERU aporta el suelo y el Gobierno Español diseña, construye y administra a su cuenta y riesgo un Centro Cultural para la ciudad de Bogotá, apoyando de esta manera, la política de dotación de equipamientos propuesta por el POT.

- Localización

La Manzana 5 del Barrio Las Aguas se localiza en la UPZ No 92 - La Macarena, del PZC. Sus límites están comprendidos entre las calles 19 y 20, entre la carrera 3ª y la  Avenida Jiménez.

En  año 2010 en la Manzana 5  se contará con:

- Un espacio cultural de alta jerarquía de libre uso para los habitantes de la ciudad, que ocupará 2.500 m2.

- Más de 300 nuevas viviendas tipo 4 que traerán al centro cerca de 1.200 pobladores adicionales.

- Aproximadamente 50 locales comerciales que reactivarán esta parte del  centro de la ciudad.

- Cerca de 3.000 metros de área libre de construcciones dedicado a jardines y plazoletas.

- 765 metros de nuevo espacio público.

TABLA 2

PRODUCTOS INMOBILIARIOS DEL PROYECTO

(*) Áreas y no de unidades sujetas a ajuste durante la etapa de factibilidad

Se destaca la consolidación de un proyecto hasta su etapa de prefactibiliadad, el cual cuenta con lineamientos normativos aprobados producto del proceso de concertación ante la SDP, certificación de disponibilidad de servicios públicos, un total de 5005,31 m2  adquiridos, gestión con la AECI para el diseño, construcción y mantenimiento del CCE, diseño del CCE  y selección de la fiducia.

En desarrollo del proyecto se deberá continuar con  las siguientes actividades con cargo al patrimonio autónomo:

- Englobe de los predios.

- Definición de la nueva configuración predial.

- Demoliciones y cerramiento.

- trámite de  licencias  para obras de infraestructura.

- Contratación del diseño de obras urbanísticas básicas.

- Venta del 68% del terreno al sector privado para el desarrollo inmobiliario.

- Así mismo, durante el mismo periodo se llevará a cabo la construcción del Centro Cultural  Español.

- San Victorino centro internacional de comercio: manzanas 3, 10 y 22

La ERU concibe el Centro Comercial de Cielos Abiertos como un “enclave urbano de comercio popular” que, reconoce y permite la convivencia de los diversos agentes económicos existentes en el sector comercial de San Victorino (comerciantes formales, comerciantes informales, grandes productores y pequeños productores), a través del diseño de espacios que mantienen y optimizan el desarrollo de sus actividades, apoyando de esta forma la política de competitividad propuesta por el POT.

En  año 2010  en la Manzanas 3, 10 y 22  se contará con:

- Un enclave de economía popular de alta jerarquía, en la zona con mayor dinámica comercial, en el centro de la ciudad.

- Aproximadamente 1.400 nuevos locales.

- Cerca de 1.500 m2 para espacios análogos.

- Cerca de 10.000 m2 para madrugones y pequeños productores

- El primer centro de servicios logísticos para comercio popular.

- Nuevos espacios públicos.

- La consolidación del borde norte del Parque Tercer Milenio.

El proyecto contribuye a mejorar el entorno, fortalecer y formalizar la economía popular y los diferentes encadenamientos productivos, presenta variedad de productos inmobiliarios que favorecen la inclusión social y el empleo de miles de pequeños productores que dependen de dicha economía, además de generar ingresos al Distrito estimados en más de $400 mil millones, ingresos que permiten capitalizar a la Empresa para avanzar de manera más agresiva en los programas de renovación urbana integral.

En desarrollo del proyecto de se deberá continuar con  las siguientes actividades:

TABLA 3

PRODUCTOS INMOBILIARIOS DEL PROYECTO

(*): Áreas y no de unidades en  ajuste a partir de diseños definitivos y estudios técnicos.

- Finalización del diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico.

- Finalización estudios técnicos.

- Finalización de traspaso de predios IDU-ERU.

- Inicio proceso de englobe de predios.

- Inicio proceso de inscripción del plano topográfico en la Secretaria de Planeación Distrital, una vez adquiridos la totalidad de los predios (requisito para la licencia de construcción).

- Inicio proceso de solicitud de licencias de urbanismo y construcción.

- Contratación de la construcción y su respectiva interventoría.

- Desarrollo de la construcción.

- Liquidación del proyecto.

- San Bernardo primera etapa

San Bernardo, da respuesta de manera novedosa a una de las principales metas propuestas por el PZCB para el año 2038, como lo es el repoblamiento del centro, a partir de un producto inmobiliario incluyente, conformado por dos tipos de vivienda: vivienda de interés social tipo 4 y vivienda estrato 3, que permitirá por una parte, suplir parte de la demanda de vivienda de interés social, y por otra, el reasentamiento de los residentes actuales.

- Localización

La primera etapa de este proyecto se localiza en la centralidad de integración internacional, regional y urbana denominada Centro Histórico – Centro Internacional. Sus límites están comprendidos entre las calles 4ª y 6ª, entre las carreras 10ª y Avenida Caracas.

En  la Primera Etapa de San Bernardo  se contará con:

- Un importante sector residencial, en uno de los sectores con mejores condiciones de habitabilidad de la ciudad, dada su localización estratégica con relación a equipamientos e infraestructuras de transporte.

- Más de 2.000 nuevas viviendas de estrato 3.

- Más de 800 nuevas viviendas de interés social tipo 4.

- Cerca de 80 locales de escala vecinal que complementarán el uso residencial.

- La consolidación del borde sur del Parque Tercer Milenio.

TABLA 4

PRODUCTOS INMOBILIARIOS DEL PROYECTO

(*) Áreas y no de unidades en  ajuste a partir de diseños definitivos y estudios técnicos.

En un área de renovación urbana se propone un producto inmobiliario  mixto que incluye el desarrollo de vivienda de interés social. La estrategia central involucra a los propietarios como aportantes de los predios en el proyecto. Se han adelantado los estudios preliminares para la formulación del primer plan parcial de iniciativa pública en zonas de renovación urbana y la constitución de la fiducia

En desarrollo del proyecto de se deberá continuar con  las siguientes actividades:

- Elaboración y expedición de acto administrativo anunciando proyecto San Bernardo.

- Suscripción convenio ERU – METROVIVIENDA – Secretaria del Hábitat, para la definición de roles y responsabilidades de cada entidad en desarrollo del proyecto.

- Definición esquema de gestión del proyecto.

- Consolidación documento de prefactibilidad.

- Formulación Plan Parcial San Bernardo.

- Contratación Fiducia del proyecto.

- Macroproyecto Aeropuerto el Dorado

De acuerdo con el Conpes, el objetivo del MACROPROYECTO URBANO – REGIONAL DEL AEROPUERTO EL DORADO es promover el desarrollo armónico y planificado del área de influencia del Aeropuerto El Dorado a través de acciones y actuaciones público-privadas concertadas.

- Localización

Su cobertura comprende diferentes ámbitos territoriales: El regional, el distrital y el local. El primero, implica los territorios de los municipios de Mosquera, Funza y Cota por su conexión inmediata con el distrito y el aeropuerto, el segundo se expresa en el área en la que el aeropuerto presenta una incidencia directa, se caracteriza por ser parte importante del territorio urbano del distrito de Bogotá y de las localidades de Fontibón y Engativá, el tercero o local corresponde al área misma del aeropuerto.

El Conpes 3490 ha establecido, en lo que se circunscribe al territorio del Distrito Capital, a la Empresa de Renovación Urbana (ERU) de Bogotá, como la entidad gestora del Macroproyecto. Para éste propósito la ERU implementará las siguientes fases:

FASE I. Previo a la formulación del macroproyecto: contempla acciones que permiten fortalecer a la Empresa en su interlocución con los agentes externos relacionados con el Macroproyecto.

FASE II. Posterior a la adopción del macroproyecto: Implica la gestión misma del Macroproyecto, por lo tanto las acciones precisas se establecerán una vez este se encuentre formulado, no obstante la gerencia deberá atender procesos internos en la Empresa con el fin de asumir dichas responsabilidades.

Durante el año 2007 la Empresa elaboró un trabajo de reflexión a cerca de la visión del Macroproyecto, de la estructura administrativa de la gerencia del mismo y se establecerán las bases técnicas de análisis para montaje y manejo del SIG y la estrategia financiera del Macroproyecto.

En desarrollo del proyecto de se deberá continuar con  las siguientes actividades:

- Definir la estructura administrativa definitiva de la gerencia del Macroproyecto.

- Establecer las bases técnicas de análisis para montaje y manejo del SIG y el  funcionamiento del observatorio del Macroproyecto.

- Definir la estrategia financiera del Macroproyecto.

Aduanilla de Paiba

El predio de Aduanilla de Paiba corresponde al antiguo Matadero Distrital y está ubicado en la UPZ 118 Zona Industrial sobre el eje de Transmilenio, entre las calles 11 y 13 y las carreras 31 y 32.

El Plan de Ordenamiento Territorial inscribe el área del proyecto Aduanilla de Paiba en la centralidad de integración nacional “Salitre – Zona Industrial” con un uso principal Dotacional en un tratamiento de Consolidación de Sectores Urbanos Especiales y en la Operación Estratégica “Anillo de Innovación”. El uso de vivienda es condicionado de acuerdo a la dimensión Propuesta.

El POT al establecer los lineamientos generales del modelo de ordenamiento de la ciudad, determina que las normas específicas serán precisadas por la Unidad de Planeamiento Zonal. Dado que la UPZ Zona Industrial no ha sido reglamentada aún, la norma que rige actualmente el sector es el Acuerdo 6 / 90.

El Tratamiento Especial de Desarrollo se encuentra reglamentado por el Decreto 327/2004 que regula los predios urbanizables no urbanizados y asigna a los mismos la norma de Redesarrollo por urbanización; y por otro lado el Tratamiento general de Actualización reglamentado por el Decreto 734 y 735/1993.

Además, el predio del Matadero Distrital debido a la declaración de sus construcciones como bienes de interés cultural por el decreto 505 / 1999 es reglamentado por el Decreto de Patrimonio 606 / 2001.

El proyecto  Aduanilla de Paiba es un proyecto de borde del Plan Zonal Centro y se basa en la incorporación de suelo de la zona industrial a un cambio de uso para suelo residencial, evidenciando el potencial que tiene esta zona de la ciudad estratégicamente situada entre dos líneas del sistema Transmilenio y su cercanía a centros de comercio, educación y trabajo. Asimismo el valor del suelo permite formular un proyecto VIS con servicios complementarios y propone incluir el edificio patrimonial como parte del desarrollo del mismo.

Conforme a la descripción del proyecto su vocación y usos, se estimó que en el área del lote puede desarrollarse un conjunto habitacional de torres de 5 pisos con un total de 613 unidades de vivienda de interés social de 54 m2.

No obstante el desarrollo de estas actividades, el Proyecto se declaró suspendido, y su lote puesto en venta; el cual sería adquirido por el Ministerio de Cultura a través de un intercambio por otro lote, para trasladar la Universidad “Colegio Mayor de Cundinamarca” y lograr con ello ampliar el Museo Nacional. Lo cual daría al traste con los objetivos iniciales del proyecto de desarrollar Vivienda de interés social.

# AVANCE DE LAS OPERACIONES INTEGRALES DE RENOVACIÓN URBANA

# 3.    RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Al realizar el respectivo seguimiento y verificación a los compromisos adquiridos por la ERU, en el Plan de Mejoramiento consolidado suscrito por la entidad en el año 2006, como resultado de la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular a la cuenta 2005, se observó que la entidad se comprometió a desarrollar unas acciones encaminadas a subsanar observaciones formuladas por la Contraloría de Bogotá D.C.

TABLA 5

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR - VIGENCIA 2005

CALIFICACION DE ACUERDO AL ANEXO 2 DE LA RESOLUCION R. 021 DE NOVIEMBRE 9 DE 2007

3.1 ESTADO DE LOS HALLAZGOS

De un total de treinta (30) observaciones incluidas en el Plan de Mejoramiento, durante la vigencia 2006 se cumplió con el 40%, es decir doce (12), las cuales se cierran.

Se encuentran parcialmente cumplidas 18 equivalentes al 60%, dicha relación nos determina que en dos años que tuvo la ERU para implementar acciones correctivas, el cumplimiento a este Plan fue Parcialmente Eficaz (60,8%), quedando abiertos:

3.1.1. Hallazgos Sistema de Control Interno

Hallazgo Nº 3.2.5.1. El Comité de Coordinación de Control Interno de la ERU, se adoptó con Resolución No. 043 del 26 de julio de 2005, pero no se evidenció si éste  comité se reunió con el fin de realizar seguimiento a las decisiones tomadas y corregir las deficiencias del sistema para el mejoramiento institucional…

A

cciones realizadas: "Se encontraron solo dos (2) actas del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, correspondientes a la vigencia 2006 (La Nº 001y la Nº 001A de Abril 6 y Noviembre 23 de 2006, respectivamente).

Durante la vigencia 2007 no se reunió dicho Comité."

3.1.2. Hallazgos en el área contable

Hallazgo Nº 3.6.1. La responsable del manejo del fondo de caja menor no presentó el libro de registro de las operaciones de egresos en efectivo como lo establece el literal a) del numeral 4.2 del citado manual.

Acciones realizadas: La entidad no elaboró Actas de apertura de libros de Caja menor en el que se refleje el movimiento de efectivo y en el que se registren sus operaciones y cuenta con dos fondos de Caja Menor uno de funcionamiento (Gerencia) y otro denominado para inversiones (Proyectos).

La entidad no abrió los respectivos libros de caja menor, según lo establecido en el Plan de Mejoramiento.

La entidad, cuenta con el libro auxiliar de Bancos – Banco Colombia, al cual se le dio apertura el 14 de febrero de 2005, sin embargo esta impreso con movimiento hasta el mes de noviembre de 2007, presentando un atraso de seis meses.

Aún se evidencia falta de capacitación a las personas que maneja los fondos de caja menor, sobre el diligenciamiento del formato de reembolso y en especial sobre la importancia de impresión de libros, y conciliaciones bancarias y que estas últimas estén firmadas por los responsables.

Hallazgo Nº 3.6.5 La funcionaria encargada del manejo de los bienes de la Empresa del período comprendido entre septiembre y el 31 de diciembre de 2005, no elaboró los comprobantes de egreso o de salida de almacén, ni los informes o movimientos mensuales de almacén de elementos en bodega y de elementos en servicio para efectos de la rendición de la cuenta mensual.

Actividades realizadas: En revisión a los documentos presentados por el responsable del almacén se evidenció que la entidad diseño los formatos de entrada, traslado y salida de almacén y los implementó y los esta utilizando. Respecto a los Informes de movimiento estos los elabora mensualmente.

No se evidenció la existencia del kardex para cada uno de los elementos de propiedad de la entidad, en donde se consignen los datos necesarios para la rendición mensual de cuentas.

Hallazgo Nº 3.6.8. La responsable de la información contable desconoció el numeral 3.6.1.2.4 del Plan General de Contabilidad Pública,  relacionado con la administración de riesgos.

Actividades realizadas: Se evidenció que la Oficina de Contabilidad hizo el levantamiento del mapa de riesgos, este se encuentra en revisión por parte de planeación y aun no ha sido adoptado formalmente.

Los riesgos se encuentran identificados, pero a un no se ha emitido Acto administrativo por el cual se adoptan los procedimientos.

Hallazgo Nº 3.6.9. La empresa debe adoptar su propio manual de procedimientos, métodos, principios, mecanismos de verificación y evaluación de acuerdo a su misión institucional según lo dispone el artículo 1 de la Ley 87 de 1993.

Actividades realizadas: Cada una de las áreas ha elaborado su manual de procesos y procedimientos, documentos que actualmente se encuentran en revisión y ajustes.

A la fecha los manuales actualizados aun no han sido adoptados mediante Acto Administrativo.

3.1.3. Hallazgos en contratación

Hallazgo Nº 3.5.2. Contrato 23,

hallazgo Nº 3.5.3. Contrato No.31, h

allazgo Nº 3.5.4. Contrato No.32, h

allazgo Nº 3.5.5.  Contrato No.36, h

allazgo Nº 3.5.6. Contrato No.43, h

allazgo Nº 3.5.7.  Contrato 004 de 2005,

Hallazgo sin número: Contrato con la firma Plotternet.

Hallazgo sin número: Contrato con Spiral Ingeniería y Suministros Ltda.,

h

allazgo sin número: Contrato de Consultaría y Proyectos Civiles Ltda.,

Hallazgo sin número,

hallazgo Nº 4.3 y

hallazgo sin número:

3.2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluación al Sistema de Control Interno (SCI) de la ERU, se llevó a cabo con el fin de determinar la calidad del mismo, el nivel de confianza que se le puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de los objetivos de la organización.

Se evaluó la Oficina de Control Interno, las áreas  Técnica, Financiera, Talento Humano, Planeación, Contratación y Social con el fin de verificar si las actividades y operaciones se efectuaron de conformidad con la reglamentación vigente.

La evaluación del SCI, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y la Resolución Reglamentaria No. 026 de 2007 de la Contraloría de Bogotá, hasta la implementación definitiva del Modelo Estándar de Control Interno MECI por parte de la organización.

El comportamiento de la evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad por fases y componentes, presentó el siguiente resultado:

- 3.2.1 Fase  Ambiente de control.

Se evidenció que los funcionarios respondieron positivamente a todas las preguntas, tienen claro los conceptos, conocen, y describen los principios y valores institucionales, manifestaron que la Alta Dirección lideró actividades lúdicas tendientes a la socialización del Código de Ética, el cual fue aprobado y adoptado mediante Resolución Nº 051 de Junio 14 de 2007. Además mediante este acto administrativo se creo el Comité de Ética de la Entidad.

- 3

- .2.2. Fase de Administración del Riesgo.

Mediante el seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento, se evidenció que todas las áreas diseñaron sus Mapas de Riesgo, por eso tienen claro los conceptos, saben como identificarlos, como se valoran (Matriz de Impacto y Frecuencia), como se priorizan, se manejan o administran y como se les hace seguimiento o monitoreo.

- 3.2.3. Fase Operacionalización de los Elementos.

- 3.2.3.1. Esquema Organizacional

La estructura actual aprobada por acuerdo 03 de 2004 de la Junta Directiva, esta conformada así: Junta Directiva, Gerencia General, Asesor de Planeación, Asesor de Control Interno, Secretaria General y Subgerencia de Planeación de Proyectos.

Las líneas de autoridad son directas, no hay jefaturas de las Áreas Financiera, de Contratación y Jurídica; estas dependen directamente de la Secretaria General o de la Gerencia.

Los funcionarios manifiestan que la actual estructura no es acorde con a la Misión que le corresponde ejecutar a la ERU.

La actual estructura no permite crear Equipos de Trabajo, toda vez que por dependencia es un solo funcionario, Tesorero, Contador, quien maneja el Presupuesto, el Asesor de Control Interno, la encargada de coordinar Talento Humano y así sucesivamente.

La Secretaría General no tiene titular desde hace aproximadamente 9 meses, es decir desde Febrero de 2008, a la fecha (Octubre de 2008).

De otro lado, la Subgerencia de Planeación de Proyectos, permaneció sin jefatura desde Febrero a Junio 19 de 2008 (Fecha de posesión de la actual).

Desde la vigencia 2006 a la fecha (Octubre de 2008), la ERU ha tenido cuatro Gerentes, uno en la vigencia 2006, otro en la vigencia 2007, uno interino desde Enero hasta Junio de 2008. En el mes de Junio de 2008, se nombro en propiedad el actual.

A la fecha (Octubre de 2008), existe un Organigrama el cual ha sido aprobado por el Servicio Civil Distrital, La Secretaria Hacienda y la Secretaria del Hábitat, solo falta la aprobación por parte de la Junta Directiva de la ERU. Cabe anotar que la ultima reunión de Junta Directiva en la vigencia 2007, se realizó en Octubre según consta en el Acta Nº 6. La primera y única en la vigencia de 2008 se realizó el 31 de Marzo, según Acta Nº 1, donde se trato un tema especifico relacionado con los estados financieros.

El nuevo Organigrama estaría conformado así: Junta Directiva, Gerente, Asesor de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Técnica, Dirección Jurídica, Dirección Financiera, Dirección Comercial y Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.

3.2.3.1.1 Hallazgo administrativo

La actual estructura, según la ERU no obedece al cumplimiento de la Misión y Objetivos institucionales, lo cual incumple con lo establecido en los literales c y d del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, la Junta Directiva, como máximo estamento de administración aprobó en octubre de 2008 la nueva estructura, pero esta aun no ha sido implementada, lo que ha originado falta de controles y que no se pueden ejecutar las políticas y metas institucionales.

3.2.3.1.2 Hallazgo administrativo

No hay continuidad en la Gerencia de la ERU, desde el 2006 al 2007 han estado gerenciando dos (2) funcionarios, lo cual incumple con lo determinado en los literales c), d) y h) del articulo 2º de la Ley 87 de 1993, debido a políticas de la alcaldía Mayor de Bogotá y a la creación de la Secretaría del Hábitat, lo que trae como consecuencia que no se cumpla a cabalidad, con eficiencia, eficacia y oportunidad la Misión, Metas y Objetivos institucionales

3.2.3.1.3. Hallazgo administrativo

Los cargos de Dirección, como Secretario General, esta vacante desde el 1º de Febrero de 2008 hasta la fecha (Noviembre de 2008) y el de subgerencia de Planeación de Proyectos duró vacante desde Febrero de 2008 hasta junio de 2008, lo cual incumple con lo determinado por los literales c), d) y h) del articulo 2º de la Ley 87 de 1993, debido a políticas de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la creación de la Secretaría del Hábitat, lo que trae como consecuencia que los proyectos, metas, políticas y objetivos no se cumplan con la mayor eficiencia, eficacia y oportunidad.

- 3.2.3.2. Planeación.

La Entidad cuenta con instrumentos de planeación como el Plan  Estratégico, de Acción e indicativo.

3

- .2.3.3. Procesos y Procedimientos.

En cumplimiento a la Ley 872 de Diciembre 30 de 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a nivel nacional, El Decreto 387 de Diciembre 02 de 2004, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta para Bogotá el SGC. La ERU tiene identificados sus Procesos y Procedimientos y ha elaborado sus respectivos manuales.

3.2.3.4. Desarrollo del Talento Humano.

La planta de personal esta conformada por 20 personas distribuidas así; seis (6) funcionarios en calidad de Empleados Públicos, catorce (14) en calidad de Trabajadores Oficiales y dieciséis (16) por contrato de prestación de Servicios, para un total de 36.

Las hojas de vida se encuentran archivadas debidamente, se hacen estudios de perfiles, la selección es objetiva e imparcial, existen programas de inducción a manera individual a los funcionarios que ingresan, se hacen diagnostico de necesidades tanto de educación como de bienestar social y se procede a elaborar un plan de capacitación, el cual se ejecuta a través de las Cajas de Compensación Familiar.

Actualmente se está diseñando un plan institucional de incentivos orientado al rendimiento laboral.

3.2.3.4.1 Hallazgo administrativo.

La planta de personal, según la ERU no es acorde a las funciones que debe desarrollar la ERU, lo cual impide el cumplimiento del literal c del artículo 2º y el literal c del artículo 4º de la Ley 87 de 1993, debido a que la Junta Directiva no ha aprobado la nueva estructura propuesta, esto origina que no se pueda cumplir objetivamente la Misión Institucional y se tenga que recurrir a la Contratación por Servicios Personales.

3.2.3.5. Sistemas de Información.

La información que se maneja no está integrada, existe un aplicativo denominado SIFIWEB que maneja el tema de presupuesto, pero se debe acudir al manejo por hoja de calculo Excel por cuanto este aplicativo no se desarrollo completamente.

Como un modulo del SIFIWEB, funciona el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones) administrado por el área de Planeación donde se registran los movimientos financieros del Plan de Desarrollo de la ERU.

Existe otro aplicativo denominado HYMPLUS, que maneja el tema Financiero, como el ingreso de información es manual por que no está integrado con otro aplicativo del área financiera, se deben revisar manualmente a fin de evitar errores.

Los dos (2) aplicativos son totalmente independientes.

El proceso de nómina, se maneja a través de EXCEL

3.2.3.5.1. Hallazgo administrativo.

- La información no está actualizada ni mucho menos integrada, lo que permite el no cumplimiento al literal e del artículo 2º, al igual que al literal e del artículo 3º de y el literal i del articulo 4º la Ley 87 de 1993, por cuanto en presupuesto se maneja un aplicativo denominado SIFIWEB el cual no se desarrolló completamente y por tanto debe acudirse a los registros en Excel, en Contabilidad se maneja un aplicativo denominado HYMPLUS, el cual es independiente y la nómina se procesa a través de la hoja de calculo Excel, debido a que no se ha actualizado la plataforma tecnológica, lo que trae como consecuencia que los procesos de registro y control no sean los más eficientes, eficaces y oportunos.

- 3.2.3.6. Democratización de la Administración Pública.

Por la Misión encomendada a la ERU, es permanente la comunicación con la comunidad tanto beneficiada como afectada por los proyectos que ejecuta. Los días martes se destinan para la atención de público; cuando se realizan ferias del servicio al ciudadano se colocan Stands para promocionar los servicios.

Se ejecutan programas educativos dirigidos a los usuarios y ciudadanos en zonas de Renovación Urbana, es decir donde actúa la ERU.

A través de estos encuentros ciudadanos la comunidad ejerce control social a los planes, proyectos, servicios y contratos que realiza la ERU.

Para facilitarle al usuario el seguimiento y evaluación de los planes, proyectos, servicios y contratos que realiza la ERU, se hace a través de volantes que se distribuyen en la zona intervenida. Actualmente se está diseñando una guía dirigida a la comunidad objeto.

3.2.3.7. Mecanismos de verificación y evaluación.

A través de los Jefes inmediatos, entre dependencias (Conciliaciones entre Contabilidad, Tesorería y Presupuesto) o en Comités Técnicos.

La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones permanentes, fomenta la cultura del autocontrol, la auto evaluación, realiza acompañamiento y formula recomendaciones a través de los informes rendidos.

- 3.2.4. Fase de Documentación.

3.2.4.1. Memoria Institucional:

Los funcionarios tienen claridad sobre los documentos que son de obligatoria conservación, los documentos formales e informales y que sirven para el fomento y desarrollo  institucional y la toma de dediciones.

Para el préstamo de documentos se tienen establecidos controles, pero no existe un formato estandarizado.

3.2.4.1.1  Hallazgo administrativo.

La entidad no tiene actualizadas las Tablas de Retención Documental, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 594 de Julio 14 de 2000, debido a que El Archivo Distrital no ha fijado fecha para la aprobación de las nuevas, lo que origina que los documentos de gestión no se les asigne periodo de permanencia en las diferentes dependencias y se puedan clasificar los documentos de acuerdo a la serie y sub-series.

3.2.5. Manuales

Como la ERU se encuentra en el proceso de implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), hicieron levantamiento de los Procedimientos de acuerdo a cada uno de los  Procesos o áreas.

Una situación crítica que se avecina, es el hecho que una vez se apruebe la nueva estructura por parte de la Junta Directiva, se tendrán que levantar nuevos procedimientos de acuerdo a las nuevas dependencias que se creen y modificar otros.

3.2.5.1 Hallazgo administrativo.

Los Manuales de Procedimientos no están aprobados, lo que origina incumplimiento a los literales c y d del artículo 4º de la Ley 87 de 1993, debido a que se encuentran en revisión, lo que ocasiona que no se socialicen oportunamente y se pongan en práctica en las diferentes dependencias.

- 3.2.5 Fase de Retroalimentación

- 3.2.5.1 Comité Coordinador del Sistema de Control Interno

Se adoptó mediante Resolución Nº 043 del 26 de Julio de 2005.

Mediante seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito  con la Contraloría en la vigencia 2006, se evidenció que dicho Comité solo se reunió dos (2) veces en el 2006 (Abril 6 y Noviembre 23) y en la vigencia 2007 no se reunió.

- 3.2.5.2. Planes de Mejoramiento

- El Plan suscrito está orientado al mejoramiento continuo de la gestión, al efectuar seguimiento se evidenció que las acciones correctivas a las que se comprometió la ERU, se cumplió en un 60.8% es decir fue parcialmente eficaz según metodología establecida en la Resolución Reglamentaria 021 de Noviembre 9 de 2007, expedida por la Contraloría de Bogotá  D.C..

3.2.5.3. Seguimiento

Mediante el seguimiento al Plan de Mejoramiento, se evidenció que la Oficina de Planeación realiza evaluaciones y produce informes y boletines sobre la gestión de la ERU.

3.2.6. Seguimiento a la implementación del MECI

De acuerdo a la Circular 03 de Septiembre 27 de 2005 emanada del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial, la ERU ha desarrollado los siguientes procedimientos:

- 3.2.6.1. Compromiso de la Alta Dirección:

Mediante Acta Nº 001 de Octubre 28 de 2005, la Gerente de la ERU formalizó el compromiso para la implementación del MECI 1000:2005. Se comprometió a adelantar la sensibilización, a generar  y estimular la participación de los servidores públicos a su cargo en pro del diseño, implementación, desarrollo, seguimiento y evaluación.

3.2.6.2 Acto Administrativo:

Mediante Resolución 081 de Noviembre 17 de 2005, expedida por la Gerente de la ERU, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno.

3.2.6.3 Designación del Representante de la Dirección:

Mediante Resolución Nº 15 de Marzo 06 de 2006, se designa como representante de la Dirección, al Asesor de Planeación en la implementación del MECI 1000:2005.

3.2.6.4 Organización del Equipo de Trabajo Institucional.

Mediante actas se integran los Grupos Directivos – Comité Coordinador del Sistema de Control Interno (Secretaría General, Subgerente de Planeación de Proyectos, Asesor de Planeación y la Asesora de Control Interno).

Grupo Operativo: Coordinador (Representante de primer nivel de la Alta Dirección que garantiza la operacionalización del MECI 1000:2005), Asesor de Planeación, cuatro (4) profesionales especializados y un profesional I.

Grupo Evaluador MECI 1000:2005, Asesora de Control Interno.

- 3.2.6.5 Proceso de Sensibilización y Socialización del MECI 1000:2005.

Según Acta Nº 1 de Abril 27 de 2006, acompañada de un listado firmado por los asistentes, se sensibilizó, socializó y capacitó tanto a funcionarios de planta como a contratistas, con el apoyo de la Veeduría Distrital en el tema MECI, con el fin de iniciar el proceso de evaluación e implementación y generar el interés en los funcionarios en las diferentes etapas de su evolución y desarrollo.

- 3.2.6.6 Capacitación del MECI

La Oficina de Control Interno de la ERU, preparo un documento guía para la implementación del MECI, donde relaciona los procedimientos a seguir, las normas a aplicar y una descripción de los Subsistemas, componentes y elementos.

Además se formularon actividades, se asignó responsables atendiendo la normatividad emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

- 3.2.6.7 Elaboración del autodiagnóstico

Se aplico mediante formato el diagnostico por subsistemas, Elementos y componentes asignando calificación entre 1 y 4.

Se rindió informe sobre el resultado del diagnóstico por subsistemas, componentes y elementos, tanto al Comité Coordinador del Sistema de Control interno como al Departamento Administrativo de la Función Pública de las vigencias 2006 y 2007.

- 3.2.7. Calificación del Sistema de  Control Interno.

TABLA 6

RESUMEN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

| FASES | CALIFICACIÓN | RANGO | NIVEL DE RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de Control | 2,82 | Regular | Mediano Riesgo |
| Administración del Riesgo | 2,47 | Regular | Mediano Riesgo |
| Operacionalizaciòn de los Elementos | 2,66 | Regular | Mediano Riesgo |
| Documentación | 2,99 | Regular | Mediano Riesgo |
| Retroalimentación | 2,00 | Regular | Mediano Riesgo |
| TOTAL | 2.59 | Regular | Mediano Riesgo |

Fuente: Tabla agregación papeles de trabajo equipo auditor

- 3.3     AUDITORÍA A LOS ESTADOS CONTABLES

    - AÑO 2006

Datos tomados de las conciliaciones Bancarias elaboradas por la entidad durante el año 2006.

3.3.1.1. Deudores

Para el año 2006 su saldo es de $13.726.38 millones, que comprado con el año 2005 $5.645.01 millones, presenta un incremento de $8.081.37 millones, equivalente al 143.16 %. El incremento esta dado básicamente en el rubro Depósitos Entregados en Administración que para el año 2005 se tenía un saldo de $3.500.00 millones y cierra en el año 2006 con $12.596.17 millones, para un incremento de $9.096.17 millones (259.89%).

El rubro de mayor participación es Depósitos entregados en administración por valor de $12.596.17 millones y corresponde a los aportes a capital que adeuda la Secretaria de Hacienda- Dirección Distrital de Tesorería.

3.3.1.1.1 En esta cuenta se tienen además, $900.83 millones por concepto de Anticipos Entregados”, en desarrollo del “Proyecto Manzana Cinco Las Aguas”, efectuados en la enajenación voluntaria de predios o por vía de expropiación y a medida que la entidad legaliza los predios, este saldo disminuye.

Revisados los libros auxiliares y notas a los estados contables se observa que se registran y relacionan saldos por tercero (Vendedor del predio o con quien se realiza la transacción), pero no se identifica a que predio en particular al que corresponde el anticipo.

Por lo anterior la entidad incumple lo normado en el Plan General de Contabilidad Pública numeral 2.9.3 Libros de contabilidad – Auxiliares: “Contienen los registros contables indispensables para el control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad contable pública, con base en los comprobantes de contabilidad y los documentos soportes”.

Esta deficiencia se origina en el no registro completo del detalle de los anticipos al no indicarse el predio, impidiendo su fácil ubicación y control; quedado como Hallazgo Administrativo.

3.3.1.1.2. Dentro del grupo Deudores en tercer lugar se tiene la cuenta Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos – IVA (Clasificado como Activo no corriente) -, un saldo de $224.47 millones, valor que desde el 4to. Bimestre (Periodo gravable Julio – Agosto)  del año gravable 2005, se viene acumulando por la compra de bienes y servicios adquiridos con IVA, valores que se han registrado como IVA descontable y que una vez elaboradas y presentadas las declaraciones bimensuales de IVA, se reclasifican como saldos a favor de la entidad por impuestos.

Este saldo a  31 de diciembre de 2006, no ha sido objeto de análisis  y son dineros que día a día van perdiendo su poder adquisitivo y la entidad a corto plazo no ha de obtener ingresos generadores del IVA, para poder hacer la respectiva disminución, si fuere el caso, ocasionando que se conviertan en valores de difícil recuperación.

Por lo tanto se transgrede lo estipulado en Ley 87 de 1993, Artículo 2º, literal a) “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten”. Quedando como Hallazgo Administrativo.

3.3.1.2.  Inventario de Mercancías en Existencia

A 31 de diciembre de 2006, se tiene un saldo de $5.357.96 millones, correspondiente al valor de dos predios adquiridos por la ERU, siendo el de mayor valor  el de Aduanilla de PAIBA, antiguo Matadero Distrital, por valor de $5.302.39 millones, Terreno y Construcción  ubicado en la Avenida Calle 13 No. 31-75, adquirido el 1 de febrero de 2006 (Vendido por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Pueblo), según escritura pública No. 006 de la Notaria 67, cedula catastral 0042010901-00000000, Matricula inmobiliaria 50C-485984, con valor de compra de $5.272.30 millones (Según Avalúo practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, más el valor que resultó de aplicar la indexación liquidada a la tasa de interés corriente bancario emitida por la Superintendencia Bancaria, es decir la suma de $43.40 millones, calculo que fue liquidado a 1 de febrero de 2006, por la ERU) y gastos de legalización: Beneficencia $16.901.959 y de registro $13.195.800.

Con el Decreto No. 606 de Julio 26 de 2001, se declaró al predio “Matadero Distrital” como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, el cual para efectos de su intervención y conservación se rige por dicho Decreto y por lo estipulado en el Decreto 190 de 2004. Consecuencia de lo anterior, este Departamento Administrativo se acoge, en cuanto al uso y destinación que debe darse al inmueble, a las normas y a los conceptos de normas emitidos por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital según oficio 2-2004-09661 y por la Curaduría Urbana 2 según Oficio 03-2-0940”.

Durante el año 2006, no se desarrollo el proyecto programado al momento de su compra “Vivienda de Interés Social”, retrazando las metas propuestas por la ERU, situación que se explica en detalle en el Capitulo 3.5, Evaluación Plan de Desarrollo.

3.3.1.3. Propiedad Planta y Equipo

El saldo de esta cuenta por costo historio de los elementos es de $485.48 millones, cifra que comprada con el año 2005 por $37.80 millones, refleja un incremento de $447.68 millones, con una depreciación de $374.83 millones para el año 2006 y presenta la siguiente deficiencia.

El incremento esta dado básicamente por el registro contable efectuado el 1º de enero de 2006 de los elementos que fueron entregados por el IDU, como: muebles, equipos de oficina y equipos de computo, según “Acta de Entrega 36 del IDU” suscrita el 30 de diciembre de 2005, de conformidad con el Convenio Interadministrativo número 62 de 2005 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y La Empresa de Renovación Urbana - ERU y suscrito el 29 de diciembre de 2005, los elementos fueron:

TABLA 7

MUEBLES TRANSFERIDOS POR EL IDU EN DICIEMBRE DE 2005

Cifra en pesos

| CODIGO | DESCRIPCION | COSTO | DEPRECIACION | VR. LIBROS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166501 | Muebles y Enseres | 14.499.665.85 | -92.182.784.18 | 53.316.881.67 |
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 8.266.447.40 | -4.563.819.25 | 3.702.628.15 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 16.115.392.95 | -9.838.114.21 | 6.277.278.74 |
| 168002 | Equipo de Computación | 244.126256.10 | -241.693.833.41 | 2.432.422.69º |
| 168002 | Maquinaria y equipo de restaurante | 165.000 | -165.000 | 0.00 |
|  | TOTAL | 414.172.762.30 | -348.443.551.05 | 65.729.211.25 |

Fuente: Datos tomados del Acta de entrega de elementos No. 36 del 30 de diciembre de 2005.

El ingreso de los elementos al almacén se hizo tomando como soporte  el “Acta de Entrega 36 del IDU” suscrita el 30 de diciembre de 2005, de conformidad con el Convenio Interadministrativo Número 62 de 2005 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y La Empresa de Renovación Urbana el 29 de diciembre de 2005.

Lo anterior indica que la entidad no registró oportunamente los elementos que recibió del IDU el día 30 de Diciembre de 2005 y los dejó para ser incorporados el 1º de enero de 2006, no revelando de manera precisa la situación financiera de la Empresa a 31 de diciembre de 2005.

Lo anterior incumpliendo lo normado en la Ley 87 de 1993, Artículo 2º  literales: e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros. Quedando como Hallazgo Administrativo.

3.3.1.3.1. En el saldo de Propiedad Planta y Equipo se encuentran 32 elementos depreciados 100% por valor de $54.69 millones, equivalentes al 11.26% del total de Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2006, que cerró en $485.48 millones, algunos elementos se encuentran en regular estado y otros inservibles, valor que debe ser reclasificado a cuentas de orden y los elementos controlados a través del área de almacén.

Lo anterior evidencia el incumplimiento de lo establecido en la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”, expedida por el Contador General de Bogotá, D.C., numeral 5.6.2 “Baja de Bienes Inservibles”. El no dar de baja los elementos inservibles en forma oportuna, genera desgaste administrativo y ocupación de espacios físicos y además hace que se reflejen cifras en los estados contables que no obedecen a la realidad económica de la entidad;  por lo tanto se configura como Hallazgo Administrativo.

3.3.1.3.2. Compra de elementos: Mediante Contrato de Suministro 063 de octubre 30 de 2007  suscrito con UNITEL SISTEMAS E. U., la ERU adquirió: Tres (3) Discos duros Hot – Swap SCSI Ultra  320  de 10K RPM, INTALADOS DE 300 gigas de capacidad cada uno, por valor de $8.282.400 y cuatro (4) tarjetas inalámbricas WIFI 510 108 MBPS PCI, por valor de $626.400 para un Total de $8.908.800 y a la fecha (Noviembre 18 de 2008).

El área que solicitó los elementos fue la Secretaria General de la ERU, bajo el argumento de “Mejorar la Capacidad de almacenamiento del servidor para la implementación de los sistemas de información SIG y SUERU, y fortalecimiento de la red local.” Y En el estudio de conveniencia y oportunidad se tiene como justificación “Con el objetivo de implementar el SIERU se requiere mejorar la capacidad de almacenamiento del servidor actual de esta manera podremos aprovechar la capacidad del servidor actual sin vernos obligados a adquirir un nuevo servidor para la implementación del sistema. Esto es requerido ya que se centralizara las diferentes bases de datos de los sistemas financiero (actualmente), el sistema Geográfico y la intranet ha aumentado el volumen de información que se almacenará en el servidor por implementación del sistema”. El rubro de presupuesto afectado es el 34112021134 “Fortalecimiento Institucional”.

En la carpeta del Contrato no se encontró la justificación para que no fueran instalados los discos y las tarjetas  en los equipos.

Lo anterior indica que la entidad adquiere elementos que no ha de utilizar en el momento y son de fácil obsolescencia por tratarse de elementos para equipos de cómputo y finalmente quedan almacenados por varios meses, por lo tanto se configura como Hallazgo Administrativo.

3.3.1.4. Cuentas por pagar

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2006 fue de $273.50 millones y comprado con el de año 2005 que cerró en $30.32 millones, su incremento es de $243.18 millones equivalentes al 802.04%, siendo la cuenta por pagar de mayor representatividad – Depósitos Recibidos de Terceros – Fondo Financiero Distrital de Salud por la firma del Convenio Interadministrativo de Cooperación 950/2005 con saldo a 31-12-2006 por $203.35 millones, con el objeto de “Elaborar el anteproyecto de preinversión del Complejo Hospitalario del Centro – Ciudad Salud”.

3.3.1.4.1. Las Cuentas Pagar - Otros acreedores, suman $0.589 millones, con antigüedad desde octubre, noviembre y diciembre de 2004 y corresponden en su gran mayoría a saldos en Contratos de Prestación de Servicios  y Órdenes de Prestación de Servicios, entre otros, que quedaron  pendientes de pago a 31 de diciembre de 2006.

Estos saldos no fueron depurados oportunamente por la entidad, lo que indica que los contratos posiblemente no fueron liquidados conforme lo establece el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, también en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”. Por lo anterior se configura como Hallazgo Administrativo.

3.3.1.4.2. También en el saldo de Cuentas por Pagar - Otros Acreedores, se tiene una cuenta por pagar a la funcionaria Jenny Carrillo Pacheco de $138.834, por mayores valores descontados en la nómina del mes de enero de 2005 por concepto de salud y pensión. Por la antigüedad del saldo se evidencia falta de gestión de las áreas para subsanar este tipo de deficiencias existentes en el sistema de control Interno Contable. Por lo anterior se configura como Hallazgo Administrativo

3.3.2. Estados Contables año 2007

Datos tomados de las conciliaciones Bancarias elaboradas por la entidad durante el año 2007.

3.3.2.1 Deudores

Esta cuenta cerró en diciembre 31 de 2007 en $15.269.34 millones, cifra que comparada con el año 2006 $13.726.38 millones, presenta una disminución de $1.542.96 millones, equivalentes al 11.24%.

El rubro de mayor importancia en este grupo es “Recursos entregados en Administración” con $9.823.26 millones y corresponden los dos patrimonios autónomos constituidos a través de Contratos de Fiducia: (Fiduciaria Bogotá S. A. $8.957.81 millones, en desarrollo del Proyecto Centro Comercial Cielos Abiertos San Victorino y Fiduciaria Alianza S.A. $865.44 millones, proyecto Manzana 5 las Aguas ) y en segundo lugar están $4.694.50 millones por aportes de Capital autorizados para la ERU que adeuda la Secretaría de Hacienda – Dirección Distrital.

3.3.2.1.1 Contratos de Fiducia

3.3.2.1.1.1.  Contrato con Fiduciaria Bogotá S. A.

De acuerdo a lo establecido en el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 388 de 1997 y los literales h), e), i) del articulo 7º de los Estatutos aprobados mediante acuerdo 01 de 2004 de la Junta Directiva, la ERU está facultada para participar en la ejecución de proyectos de urbanización mediante la celebración de contratos de Fiducia Mercantil regulados por normas de Derecho comercial.

Mediante contrato Nº 005 de Febrero 6 de 2007, se suscribe contrato de Fiducia Mercantil entre la ERU  y Fiduciaria Bogotá S.A., cuyo objeto es: Transferencia a título de Fiducia Mercantil de los recursos dinerarios e inmuebles del fideicomitentes al patrimonio autónomo con la finalidad de que la Fiduciaria en su condición de vocero, los administre y permita el desarrollo del proyecto de construcción del Centro Comercial Cielos Abiertos y Centro de Servicios Logísticos, Manzanas 3, 10 y 22.

Recursos: Inicialmente $7.000.0 millones +$1.500.0 millones en forma posterior y lotes representados en las manzanas 3,10 y 22.

Valor: $776.0 millones (En la fase preoperativa no causará remuneración ni contraprestación a favor de la Fiduciaria).

Duración: 52 meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento (6 de Febrero de 2007).

El proyecto denominado “San Victorino Centro Comercial Cielos Abiertos y Centro de Servicios Logísticos”, ubicado en predios del Barrio Santa Inés ha tenido un atraso considerable en su ejecución, toda vez que se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil 005 de 2007 con la Fiduciaria Bogotá S.A., pactado a un termino de 52 meses de los cuales ya han transcurrido 19, sin que se vislumbre inicio de obra; lo que origina el incremento de costos y gastos para su sostenimiento (en $4.720.17 millones, ascienden a la fecha Octubre de 2008, incluido el valor del contrato) y este no cumple con el objetivo para el cual fue diseñado y tampoco se da solución a la problemática social de los pequeños y medianos vendedores del sector de San Victorino. Por lo tanto se configura como Hallazgo Administrativo.

3.3.2.1.1.2. Contrato con Fiduciaria Alianza S. A.

Mediante escritura pública Nº 03389 de Diciembre 29 de 2007 se constituyó la Fiducia con Alianza Fiduciaria para administrar el proyecto denominado “Proceso de Renovación Urbana Eje Ambiental y Cultural – Manzana 5 – Las Aguas”, por valor de

46.80 SMLMV por 24 meses y con término de duración de

dos años  contados a partir de su legalización.

El patrimonio Autónomo se constituyó con inmuebles legalizados por $1.541.1 millones, dinero en efectivo por $500.0 millones e inversiones realizadas por el Fiduciante en Estudios y Proyectos por $365.4 millones para un total de $2.406.6 millones.

3.3.2.1.1.2.1. El proyecto “Proceso de Renovación Urbana Eje Ambiental y Cultural – Manzana 5 – Las Aguas”, entre las obras a ejecutar se encuentra el Centro Cultural Colombo Español. Actualmente este proyecto se encuentra suspendido debido entre otras razones a la demora en la expropiación de algunos predios y otros litigios, lo que origina a medida que transcurre el tiempo el incremento de gastos y costos para mantener el proyecto, el encarecimiento de materiales y mano de obra, inseguridad en el sector, mala imagen de la ciudad por encontrarse ubicado este predio en pleno centro, no dando solución oportuna y eficaz a la problemática social y cultural del sector, entre otras consecuencias. Por lo anterior se configura como Hallazgo Administrativo.

3.3.2.1.1.2.2 Dentro del grupo Deudores en segundo lugar se tiene la cuenta Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos – IVA (Clasificado como Activo no corriente) -, un saldo de $414.51 millones, valor que desde el 4to. Bimestre (Periodo gravable Julio – Agosto) del año gravable 2005, se viene acumulando por la compra de bienes y servicios adquiridos con IVA, valores que se han registrado como IVA descontable y que una vez elaboradas y presentadas las declaraciones bimensuales de IVA, se reclasifican como saldos a favor de la entidad por impuestos.

Este saldo a 31 de diciembre de 2007 y a la fecha (Noviembre 2008), no ha objeto de análisis y son dineros que día a día van perdiendo su poder adquisitivo y la entidad a corto plazo no ha de obtener ingresos generadores del IVA, para poder hacer la respectiva disminución, si fuere el caso.

Por lo tanto se transgrede lo estipulado en Ley 87 de 1993, Artículo 2º, literal a) “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten”. Por lo anterior se constituye como Hallazgo Administrativo.

3.3.2.2.  Inventarios – Mercancías en Existencia

La Empresa de Renovación Urbana, a 31 de diciembre de 2007, presenta en la cuenta Inventarios – Mercancías en Existencia, un Saldo de $9.609.18 millones, equivalente al 32.02% del total de Activos a 31-12-2007 ($30.006.58 millones), con un incremento de $4.251.22 millones, equivalente al 79.34% frente a los inventarios del  año 2006 ($5.357.96 millones); este saldo esta compuesto por cincuenta y siete (57) predios; para el proyecto Centro Comercial San Victorino 34 inmuebles, para el proyecto Manzana cinco las Aguas 22 predios y para el proyecto Aduanilla de Paiba un (1) un predio.

Además de estos 57 predios: 37 han sido transferidos por el IDU a titulo de cesión gratuita, 9 adquiridos mediante el sistema de enajenación voluntaria y 11 adquiridos mediante el sistema de expropiación vía administrativa.

3.3.2.2.1 En la cuenta Inventarios – Mercancías se encuentra el Terreno y Construcción de la Avenida Calle 13 No. 31-75, adquirido el 1 de febrero de 2006  según escritura pública No. 006 de la Notaria 67, cedula catastral 0042010901-00000000, Matricula inmobiliaria 50C-485984, por valor de compra de $5.272.30 millones (Equivalentes al 55.18% del total del rubro inventarios a 31 de diciembre de 2007) y un valor en libros de $5.302.39 millones, que incluye los costos de Notaria y Beneficencia.

Este predio,  fue objeto de un nuevo avalúo en marzo de 2007, arrojando este un valor de $7.074.09 millones (Contrato 02 de 2007 por $4.00 millones, suscrito con el Instituto Agustín Codazzi  para efectuar avalúo del predio), la diferencia entre el valor de compra y el último avalúo es de $1.801.79 millones, cifra esta que no se explica en notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2007.

La omisión de la información anterior indica que no se refleja la realidad económica de la entidad a 31 de diciembre de 2007, ni los eventos importantes que la afectan; incumpliéndose lo normado en el Plan General de Contabilidad Pública numeral 2.8 – 122 “Revelación. Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.” y el numeral  2.9.3.1.5 “Noción: Las notas a los Estados Contables Básicos corresponden a la información adicional de carácter general y especifico, que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los mismos...”., por lo tanto se constituye como Hallazgo Administrativo.

3.3.2.2.2. En el inventario de predios de la entidad suministrado y firmado por el Gerente a mayo 30 de 2008, se encuentran relacionados cinco (5)  predios adquiridos por la ERU en noviembre y diciembre de 2007, que no fueron registrados en contabilidad en la cuenta Inventario de Mercancías, originando un a sub-valuación de $613.47 millones y sobre-valuación en las cuentas correlativas; los predios son:

TABLA 8

PREDIOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2007

| - DIRECCION | - ESCRITURA | - FECHA | - NOTARIA | - MATRICULA | - VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CL 20 No. 2-05 | - 5424 | - 15 NOV/07 | - 48 | - 50C-256107 | - 71.198.708 |
| - CL 20 No. 2-59 | - 2962 | - 27 DIC/07 | - 43 | - 50C-1308334 | - 107.129.806 |
| - CL 20 No. 1-51 | - 2086 | - 21 DIC/07 | - 9 | - 50C-1400531 | - 56.816.448 |
| - CL 20 No. 2-59 | - 2618 | - 17 DIC/07 | - 10 | - 50C-1308333 | - 88.660.397 |
| - CL 20 No. 2-57 | - 4793 | - 21 DIC/07 | - 26 | - 50C-1308327 | - 289.666.656 |
| - TOTAL |  |  |  |  | - $613.472.015 |

Datos tomados del listado de inventario de la ERU correspondientes a predios con corte 30 de mayo de 2008.

Con lo anterior se incumple lo normado en el Plan General de Contabilidad Pública, en lo relacionado con el principio de contabilidad Pública: numeral 2.8 -

116 “REGISTRO: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento …”; lo establecido en el literal e) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993 “Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y lo establecido en el literal e) del artículo 3º de la Ley 87 de 1993, “Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forman tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros”.

La anterior situación se origina por la falta de conciliación de datos y cifras entre las áreas que intervienen, ocasionando que no todas las transacciones financieras queden reflejadas en los estados contables, impidiendo así mostrar la realidad económica de la entidad, esta deficiencia se constituye como Hallazgo Administrativo.

3.3.2.3. Propiedad Planta y Equipo

El saldo de esta cuenta por costo historio de los elementos es de $742.51 millones, cifra que comprada con el año 2006 por $485.48 millones, refleja un incremento de $114.50 millones, con una depreciación de $289.29 millones a diciembre 31  de 2007 y presenta la siguiente deficiencia.

3.3.2.3.1. A 31 de diciembre de 2007, en Propiedad Planta y Equipo aun continúan registrados 23 elementos completamente depreciados y que se encuentran en mal estado y sin uso por valor de $48.98 millones, equivalentes al 6.6% del total de Propiedad Planta y equipo al cierre de esta vigencia. Elementos que deben ser registrados en cuentas de orden y controlados por el área de almacén.

Lo anterior evidencia el incumplimiento de lo establecido en la Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001 “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital”, expedida por el Contador General de Bogotá, D.C., numeral 5.6.2 “Baja de Bienes Inservibles”.

El no dar de baja los elementos inservibles en forma oportuna, genera desgaste administrativo y ocupación de espacios físicos y además hace que se reflejen cifras en los estados contables que no obedecen a la realidad económica de la entidad, por que se presenta sobre-valuación de $48.98 millones en la cuenta propiedad Planta y Equipo y en la Depreciación Acumulada,   por lo tanto se configura como Hallazgo Administrativo.

3.3.2.4. Cuentas por pagar

Este rubro a diciembre de 2007, cerró en $0.322 millones, que comparado con el del año 2006 $0.273 millones, refleja un incremento de $0.049 millones. En la cuentas: Adquisición de Servicios se tiene una cuenta por apagar de $180.187 por alquiler de una fotocopiadora y su antigüedad es desde el año 2006 y en la cuenta Otros Acreedores, se tiene por pagar a la funcionaria Jenny Carrillo Pacheco $138.834, por mayores valores descontados en la nomina del mes de enero de 2005. Por la antigüedad del saldo se evidencia falta de gestión de las áreas para subsanar este tipo de deficiencias en el sistema de control interno contable al no ser completamente depurados los saldos y además, generan incertidumbre sobre si son ó no reales.

Estos saldos no fueron depurados oportunamente por la entidad, lo que indica que el contrato por alquiler de la fotocopiadora posiblemente no fue liquidado conforme lo establece el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, también en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”. Por lo anterior se configura como Hallazgo Administrativo

3.3.2.5.  Ingresos

Los ingresos que ha obtenido la ERU en las vigencias 2006 y 2007, son mínimos.  Año 2006 $10.78 millones, que corresponden a: Venta de Pliegos de licitaciones $3.41 millones, Comisiones $7.37 millones, por traspaso de bienes del IDU, recibidos o por la ERU $66.15 millones, e intereses Bancarios $22.36 millones.

Para el año 2007, el total de ingresos fue de $528.10 millones, correspondientes a: Pliegos de Licitaciones $6.00 millones, Arrendamientos $16.83 millones (Páez Arias Isidoro $5.45 millones y a R.T.I. S. A., $16.83 millones), Intereses por depósitos en bancos $42.00 millones (Banco Santander $11.30 millones y Banco de Colombia $30.69 millones). Utilidad en derechos Fiduciarios $457.81 millones, registrados contablemente el 31 de diciembre de 2007.

3.3.2.5.1 La ERU, contabilizó el 31 de diciembre de 2007, el valor total de la Utilidad Contable del Fideicomiso $457.81 millones, con documento contable No. 119 y teniendo como soporte la certificación expedida por FIDUCIARIA BOGOTA S.A., con ocasión al desarrollo del contrato de Fiducia No. 005, “Patrimonio Autónomo P133 SAN VICTORINO CIELOS ABIERTOS”, suscrito el 6 de febrero de 2007, por valor de $8.500, millones.

Teniendo en cuenta que FIDUCIARIA BOGOTA S.A., realiza cierres contable semestrales (Junio – Diciembre), el valor de las utilidad o pérdidas deben ser registradas oportunamente por la ERU en sus estados contables. Es decir que en el primer semestre de 2007 se tenía una utilidad del fideicomiso de $164.05 millones y para el segundo semestre de 2007 utilidad de $293.68 millones, para un total de $457.41 millones.

Lo anterior indica que la entidad no cumple lo normado en Plan General de Contabilidad Pública numeral 2.8 Principios de Contabilidad Pública de: Registro: “Los hechos financieros, económicos sociales y ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable relativa al reconocimiento …” y el de Revelación: “Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la información contenida en ellos …” por lo tanto se configura como Hallazgo Administrativo.

3.3.2.6. Gastos

Los gastos, presentados por la ERU a diciembre 31 de 2006 fueron de $1.474.96 millones, con la participación de Sueldos y Salarios con $732.09 millones, equivalentes al 49.63%, por contribuciones efectivas $121.47 millones, que incluye aportes parafiscales y cotizaciones al régimen de seguridad social, comisiones, honorarios y servicios $385.00 millones, servicios públicos $30.44 millones, arrendamiento $151.29 millones, impuestos contribuciones y tasas $24.06 millones, entre otros. También se tiene como menor valor de los gastos la suma de $380.56 millones, por ajustes de años anteriores (2006) correspondiente a valores por diferentes conceptos que la entidad decidió luego de un estudio y de la elaboración de una metodología de asignación de gastos, llevarlo como cargo diferido para ser amortizado cuando cada uno de los proyectos que lo originaron empiecen ha dar utilidades.

Para el año 2007 la ERU reporta un total de Gastos de $2.864.49 millones, siendo los más importantes: Sueldos y salarios por $798.570.250 equivalentes al 27.88%, contribuciones efectivas $132.32 millones equivalentes al 4.62% (Aportes parafiscales y seguridad social), gastos generales $936.61 millones equivalente al 32.70%, (en este grupo el de mayor representatividad son las comisiones honorarios y servicios por $593.04 millones), por último se tiene en Impuestos y contribuciones $432.99 millones equivalente al 15.12%, siendo los rubros de mayor importancia en esta cuenta: Impuesto al Patrimonio $257.32 millones y la Provisión para Impuesto de Renta y Complementarios por $218.72 millones.

Teniendo en cuenta que la ERU, no ha obtenido ingresos en desarrollo de su objeto social y debe realizar los gastos propios de su funcionamiento, obtuvo pérdida en el año 2006 de $1.375.7 millones y en el 2007 de $2.336.4 millones, situación que no podrá ser superada hasta cuando se inicie y se efectué la venta de los proyectos programados y que a la fecha están en etapa preoperativa (Centro Comercial Cielos Abiertos San Victorino,  Manzana 5 y Aduanilla de Paiba)

3.3.3. Evaluación Control Interno Contable – Hallazgos Administrativos:

3.3.3.1 Subsistema de Control Estratégico

Componente ambiente de control: No obstante que el área de contabilidad antes de finalizar cada periodo contable, por escrito solicita a cada una de las dependencias el envío oportuno de la información financiera, áreas como almacén, no reportaron completo a diciembre 31 de 2007 el inventario de predios adquiridos por la ERU.

Componente direccionamiento estratégico: Al interior de la entidad se evidencia desconocimiento de que áreas puntualmente tienen la responsabilidad frente a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá.

Componente administración del riesgo: Pese a que el área de contabilidad identificó sus riesgos, estos se encuentran en proceso de revisión y aun no han sido adoptados, ni se cuenta con un plan de manejo, ni con el seguimiento a los mismos.

3.3.3.2. Subsistema de Control de Gestión

Componente actividades de control: No se evidenció requerimientos por parte de la oficina de control interno por la no realización de toma física de Inventarios, la ausencia de reuniones del Comité de Inventarios en los años 2006 – 2007.

Componente información. La entidad cuenta con un Software Contable, que no esta integrado con las diferentes áreas; tesorería, almacén, predios y nómina ejecutan sus tareas con el uso de la hoja electrónica EXCEL, el cual genera alto riesgo de pérdida de la información o manipulación de datos por personas no autorizadas.

La entidad carece de procedimientos sobre la forma de archivar y conservar sus documentos, especialmente en las áreas de: Control Interno, almacén y contratación ejemplo: en las carpetas de los dos vehículos de propiedad la entidad, no se encuentran documentos como Factura de Compra, Inventario de entrega al conductor responsable del vehículo y documentos que indiquen los mantenimientos que les han realizado.

Por otra parte las áreas no tienen seguridad sobre la información que manejan y deben entregar a  la Contraloría, es así como la información debe ser solicitada a través de la Oficina de Control Interno quien la revisa y aparentemente esta oficina da la viabilidad de la entrega, obstaculizando de alguna manera el control fiscal, por que el proceso se hace lento y en ocasiones hay perdida de documentos.

La comunicación entre las áreas es deficiente, es así como la información no llega completa a contabilidad y quedan registros pendientes al cierre de los periodos contables.

3.3.3.3 Subsistema de Evaluación

No se evidencia que la Oficina Asesora de Control Interno evalúe periódicamente y en forma selectiva las cifras presentadas en el Balance General y el Estado de Actividad Económica y Social, teniendo en cuenta que la entidad no dispone de: Procesos y procedimientos debidamente adoptados, de Auditoría Interna, de Revisoría Fiscal (por que, jurídicamente no existe obligatoriedad) y con el agravante que los miembros de la Junta Directiva no siempre son los mismos y al momento en que debe aprobar los estados financieros solicitan la contratación de Auditores Externos y a esta situación se suma el hecho que los comités como el de Inventarios y de Control Interno no cumplen cabalmente con sus funciones, poniendo en riegos el sistema de control interno de la entidad.

Componente autoevaluación. Las áreas cuentan con profesionales de planta y contratistas, siendo la de estos últimos de rotación muy alta y no se hace entrega de los puestos de trabajo mediante Actas de entrega y es evidente el desconocimiento de las personas sobre las tareas que debe desarrollar y las normas que debe aplicar, ejemplo: Almacén, es esta área la que debe fijar las fechas de tomas físicas de inventarios, debe efectuar el proceso de elección de los elementos para dar de baja y continuar con el tramite correspondiente y es quien debe reportar a contabilidad en forma oportuna que elementos están en uso y proceder a calcular su depreciación.

Componente evaluación independiente. Componente de control que garantiza el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y resultados corporativos de la entidad pública por parte de la oficina de Control Interno, Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus veces. Presenta como características la independencia, la neutralidad y la objetividad de quien la realiza y debe corresponder a un plan y a un conjunto de programas que establecen objetivos específicos de evaluación al control, la gestión, los resultados y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad pública.

3.3.3.4. Componente planes de mejoramiento. Como resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque integral modalidad regular realizada por este ente de Control a la ERU a la vigencia 2005, se establecieron 30 Hallazgos Administrativos, de estos 10 los asignó la entidad  al área contable, siendo dos de ellos responsabilidad de la Gerencia y la Secretaria General y que a la fecha no han sido subsanados:

- La entidad no elaboró Actas de apertura de libros auxiliares para el manejo de efectivo de las cajas menores y a la fecha estos libros no son llevados por los responsables de los fondos.

- A la fecha no se evidencia la realización de capacitación sobre el manejo el manejo de cajas menores.

La  calificación al plan de mejoramiento obtenida por el área contable es de 14.60 puntos, que sobre un total de 20 puntos equivalen aun 73% de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       cumplimiento, lo que evidencia falta de compromiso institucional por parte de la Alta Dirección, toda ves vez que han transcurrido dos años desde su suscripción y aun no se han  iniciado ni terminado con algunas de las  acciones propuestas por la entidad  como son: La adopción de los proceso y procedimientos mediante acto administrativo, la capacitación a los funcionarios que manejan fondos de caja menor y  la apertura de libros auxiliares para el manejo de efectivo.

Al momento de asignar los hallazgos a las dependencias, se debe observar con cuidado si realmente ha estas les corresponde ejecutar las acciones de mejora y así evitar que las deficiencias persistan en el tiempo y finalmente nadie les de solución; además, por que los hallazgos no están siendo objeto de evaluación y seguimiento permanente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

Las deficiencias detalladas en los párrafos anteriores, evidencian la falta de compromiso de la alta dirección y de algunos funcionarios en las áreas que reportan a contabilidad, lo que amerita una completa revisión del Sistema de Control Interno de la entidad y efectuar de inmediato los correctivos necesarios para mitigar el riesgo existente, por lo tanto se configuran cada una de las observaciones como Hallazgos Administrativos.

3.4 PRESUPUESTO

3.4.1 Vigencia 2006

Mediante el Decreto 480 de 30 de diciembre de 2005 fue liquidado el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Distrito Capital para la vigencia fiscal de 2006, en cumplimiento del acuerdo No. 198 de 2005, expedido por el Concejo de Bogotá. Así mismo, la ERU expidió la Resolución No. 094 de 2005 para la respectiva liquidación del presupuesto de ingreso, gastos e inversión de 2006.

3.4.1.1 Presupuesto de Ingresos

TABLA 9

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  ERU 2006

Cifras en millones de $

| Nombre de la Cuenta | Presupuesto Definitivo | Recaudo | % Ejec. | % Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad Inicial | 4.298,8 | 4.298,8 | 100,0 | 20,3 |
| Ingresos | 16.862,8 | 16.881,2 | 100,1 | 79,7 |
| Ingresos Corrientes | 489,0 | 492,4 | 100,7 | 2,3 |
| Ingresos de Explotación | 0,0 | 3,4 |  | 0,0 |
| Otros ing. Explotación | 0,0 | 3,4 |  | 0,0 |
| No Tributarios | 489,0 | 489,0 | 100,0 | 2,3 |
| Rentas Contractuales | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Otras Rentas Contractuales | 489,0 | 489,0 | 100,0 | 2,3 |
| Transferencias | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Recursos de Capital | 16.373,9 | 16.388,9 | 100,1 | 77,4 |
| Rendim. Operaciones Financieras | 0,0 | 15,0 |  | 0,1 |
| Donaciones | 431,9 | 431,9 | 100,0 | 2,0 |
| Aportes de Capital | 15.942,0 | 15.942,0 | 100,0 | 75,3 |
| Otros Recursos de Capital | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Total Ingresos | 21.161,6 | 21.180,0 | 100,1 | 100,0 |

Fuente: ERU - Dependencia de Presupuesto.

Del presupuesto definitivo proyectado de $21.161.6 millones, la ERU recaudó $21.180,0 millones, que corresponden al 100.1%. La mayor fuente de ingresos de la ERU provienen de recursos de capital de la Secretaría de Hacienda, concepto por el cual ingresaron $15.942,0 millones, que corresponde al 75.3% del total recaudado; por donaciones obtuvo $431.9 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), con destinación específica, para financiar el proyecto de inversión Hábitat e Infraestructura Social en Bogotá.

En el 2006 la ERU no obtuvo ingresos propios, no obstante, recaudó $489.0 millones del convenio suscrito con el Fondo Financiero de Salud, destinados al proyecto de inversión del Complejo Hospitalario del Centro – Ciudad.

3.4.1.2 Presupuesto de Gastos

TABLA 10

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN  2006

Cifras en millones de $

| Nombre de la Cuenta | ApropiacDisponib | Comprom Acum. | % Ejec. | % Partic. | Giros | % Ejec. | % Partic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos | 20.510,3 | 11.000,0 | 53,6 | 96,9 | 7.704,3 | 37,6 | 100,0 |
| Gastos de Funcionamiento | 3.322,1 | 2.744,4 | 82,6 | 15,7 | 2.308,8 | 69,5 | 30,0 |
| Inversión | 17.188,2 | 8.255,6 | 48,0 | 81,2 | 5.395,5 | 31,4 | 70,0 |
| Directa | 16.798,5 | 7.879,0 | 46,9 | 79,4 | 5.018,8 | 29,9 | 65,1 |
| Bogotá sin Indiferencia | 16.798,5 | 7.879,0 | 46,9 | 79,4 | 5.018,8 | 29,9 | 65,1 |
| Eje Urbano Regional | 16.798,5 | 7.879,0 | 46,9 | 79,4 | 5.018,8 | 29,9 | 65,1 |
| Hábitat desde los barrios y las UPZ | 16.798,5 | 7.879,0 | 46,9 | 79,4 | 5.018,8 | 29,9 | 65,1 |
| Proyecto Programa de Vivienda y Hábitat en Zonas de Renovación Urbana | 4.474,6 | 3.259,2 | 72,8 | 21,1 | 3.196,9 | 71,4 | 41,5 |
| Semilleros Proyectos de Renovación Urbana | 10.515,8 | 3.327,7 | 31,6 | 49,7 | 1.269,7 | 12,1 | 16,5 |
| Apoyo Secretaría Técnica Comité de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá | 87,4 | 82,1 | 93,9 | 0,4 | 26,9 | 30,7 | 0,3 |
| Gestión de Actuaciones Urbanas | 500,0 | 390,3 | 78,1 | 2,4 | 143,8 | 28,8 | 1,9 |
| Fortalecimiento institucional | 300,0 | 247,6 | 82,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Complejo Hospitalario del Centro-Ciudad Salud | 489,0 | 476,1 | 97,4 | 2,3 | 285,6 | 58,4 | 3,7 |
| Hábitat e infraestructuras Sociales en Bogota | 431,9 | 96,0 | 22,2 | 2,0 | 96,0 | 22,2 | 1,2 |
| Cuentas por Pagar | 389,6 | 376,7 | 96,7 | 1,8 | 376,7 | 96,7 | 4,9 |
| Disponibilidad Final | 651,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 21.161,6 | 11.000,0 | 52,0 | 100,0 | 7.704,3 | 36,4 | 100,0 |

Fuente: ERU - Dependencia de Presupuesto

La ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión alcanzó tan solo fue del 52% ($11.000,0 millones), del presupuesto disponible de $21.161.6 millones.  fueron comprometidos $11.000,0 millones. Los giros corresponden fueron de $7.704,3 millones que corresponde al 36,4%.

Para atender los proyectos de inversión que tiene a cargo en el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia, la ERU ejecutó $7.879.0 millones, que corresponde ael 46.9% del presupuesto disponible de $16.798.5 millones; la ejecución por concepto de giros fue aún más baja, el 29.9%. Adicionalmente, quedaron constituidos compromisos al cierre, cuentas por pagar por $2.860.1 millones, que significa que el 36.3% de los recursos comprometidoscomprometidos con cargo al rubro de inversión directa, serán materializados en las siguientes vigencias.

De acuerdo con la disponibilidad final, se establece que la entidad dejó de utilizar $10.161,6 millones, el 48.0% del presupuesto disponible de $21.161.6 millones; para el caso del presupuesto asignado a los gastos de inversión directa, la Empresa no ejecutó $8.919,6 millones, que representa el 53.1% del presupuesto disponible de $16.798.5 millones, aplazando así las inversiones sociales en desmedro de las condiciones urbanísticas del distrito capital.

Se concluye que la ejecución de los gastos de inversión directa determina una gestión fue ineficaz, dado que los resultados alcanzados han sido improductivos, sin reportar beneficios sociales para el Distrito Capital. obtenidos.

3.4.1.3 Cierre Presupuestal a 31 de diciembre de 2006

Las cuentas por pagar constituidas por la entidad fueron de $3.295.7 millones, que representa el 30.0% del presupuesto ejecutado de $11.000.0 millones.

3.4.1.3.1 Hallazgo Administrativo

Examinados comparativamente los saldos de disponibilidad de fondos entre la dependencia de Tesorería y Presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2006, se presenta una diferencia de $4.0 millones, al cotejar la disponibilidad presupuestal de $13.475.7 millones, frente a los fondos disponibles de tesorería de $13.471.7 millones, como se detalla en la tabla 11.

Esta diferencia fue advertida por la misma entidad en el mes de enero de 2007 y realizó los respectivos ajustes mediante Resolución interna No. 026 del 20 de abril de 2007. Esta deficiencia tiene su origen, entre otras, en que la ERU no cuenta con unos sistemas modernos de información, situación que genera riesgos respecto a la confiabilidad, veracidad y oportunidad de los registros y reportes de información, dificultando el debido control y seguimiento de su gestión.

TABLA 11

CONCILIACIÓN ENTRE TESORERÍA Y PRESUPUESTO  A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Cifras en pesos

| Detalle | Valor |
| --- | --- |
| (1) Total Fondos Disponibles Según saldos de Tesorería | 13.471.730.858,97 |
| (2) Disponibilidad presupuestal de acuerdo con el informe de ejecución presupuestal de ingresos, gastos e inversión a 31 dic. De 2006 | 13.475.729.443,9 |
| (2-1) Diferencia | - 3.998.584,9 |
| Detalle de la Diferencia |  |
| IVA de Contratista del régimen simplificado, pagado sin respaldo presupuestal. | 4.686.000,0 |
| Menor valor disponibilidad presupuestal inicial vigencia 2006 | - 676.606,0 |
| Ajuste al peso en transacciones de tesorería | - 10.809,1 |
| Total Diferencia | 3.998.584,9 |

Fuente: ERU - Informe cierre financiero 2006; Informe presentado producto del contrato de prestación de servicios profesionales 010 de 2006.

Por lo anterior, se determinan debilidades en el sistema de control interno, relacionadas con los literales e), f) y g)  del artículo 2º, literal a) y e) del Artículo 3º y literal i) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993.

3.4.1.4 Manejo Plan Mensualizado de Caja PAC

GRAFICA 1

Fuente: ERU – Dependencia de Presupuesto, Informes de Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos 2007

3.4.1.4.1 Hallazgo Administrativo

La aplicación de este instrumento no obedece a una proyección de recaudos y gastos mensuales programados de manera óptima, su manejo se limita a realizar ajustes mensuales derivados del nivel de ejecución alcanzado por la entidad en cada mes, comportamiento que refleja la falta de dinamismo de la gestión de la ERU. Es así como en el mes de diciembre de 2006 ingresaron $10.572.5 millones, que representa el 62.7% del presupuesto disponible. definitivo de $16.862.8 millones.

También sSe evidencia, una alta disponibilidad de recursos mensuales en comparación a los pagos realizados efectuados por la entidad. (Ver gráfica 1).

Adicionalmente, al cierre de la vigencia 2006 quedaron $13.475.8 millones sin ejecutar, que demuestra la baja ejecución del presupuesto apropiado, situación que se ve reflejada necesariamente en la gestión de la entidad, que determina deficiencias en los procesos de planeación y mecanismos de control implementados por la ERU, para el seguimiento de su gestión, con lo cual este instrumento no cumple su finalidad, siendo su aplicación inadecuada e inoperante.

Por lo anterior, se determinan debilidades en el sistema de control interno, relacionadas con el literal h) del artículo 2º, literal a) del artículo 3º y literal c) del artículo 4º de la Ley 87 de 1993.

3.4.1.5 Evaluación Presupuestal Proyectos de Inversión a Cargo de la ERU

En el 2006 fueron atendidos por la ERU 7 proyectos de inversión en cumplimiento del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” (ver tabla 10). Es de mencionar que la mayor parte de los recursos apropiados a los gastos de inversión directa están destinados a dos proyectos de inversión: Semilleros Proyectos de Renovación Urbana con $10.515.8 millones y Proyecto Programa de Vivienda y Hábitat  en Zonas de Renovación Urbana con $4.474.6 millones, que sumados representan el 89.2% del presupuesto apropiado por este concepto del gasto.

- Semillero de Proyectos de Renovación Urbana:

Fueron apropiados $10.515.8 millones, de los cuales comprometió $3.327.7 millones, que determinó una ejecución del 31.6%; por concepto de giros obtuvo ejecución del 12.1%., que equivale a $1.269.7 millones. Los compromisos están representados  en la compra de predios por $2.628.9 millones, con destino a la futura construcción del Centro Cultural Colombo Español, ubicado en el sector de las aguas del centro de Bogotá, definido como Manzana 5; por gastos notariales, registro e impuestos $6.9 millones y por suscripción de contratos $691.9 millones.

Por su parte Llos compromisos constituidos al cierre de la vigencia as cuentas por pagar suman son de $2.058,0 millones, que equivale al 63.1% del presupuesto ejecutado, aplazando así la inversión para la siguiente vigencia.

Adicionalmente, la ERU dejó de hacer uso de $7.316,5 millones, no obstante argumentar se argumenta por la entidad, que el proceso de la adjudicación para la constitución del encargo fiduciario por $7.000 millones fue aplazada para el mes de febrero de 2007, esta operación por si sola no generóaba ningún valor agregado a la gestión de la ERU, como se puede evidenciar a la fecha del informe, estos recursos reposan en la entidad fiduciaria Fidubogota, sin que se hayan invertido en el proyecto del Centro Comercial de Cielos Abiertos, debido a que aún no ha iniciado lala construcción.

- Proyecto programa de Vivienda y Hábitat en Zonas de Renovación Urbana

Este proyecto presenta una apropiación de $4.474.6 millones, de los cuales comprometió el 72,8% ($3.259.2 millones), que significó una ejecución del 72.8%; los gastos están reprrepresentados en el saldo de la adquisición del predio Aduanilla de Paiba por $3.128.9 millones; por gastos notariales $30.1 millones; por servicios públicos $0.2 millones y popor suscripción de contratos $100.0 millones, compromiso destinado a la prestación de vigilancia del predio Aduanilla de Paiba.

La ERU planteó desarrollar en el predio Aduanilla de Paiba un proyecto urbanístico que incluía la construcción de vivienda y espacios para el comercio, el cual fue suspendido y modificado posteriormente por la venta del predio, no obstante, a la fecha del informe la entidad no ha concretado ninguna negociación, mostrando una gestión ineficaz frente al objetivo y misión que le corresponde cumplir en el Distrito Capital, traducido en hechos, acciones y actividades con beneficios sociales.

Los restantes proyectos de inversión, están formulados para brindar apoyo a la gestión de la ERU, mediante estudios de prefactibilidad y factibilidad para crear las condiciones apropiadas que le permitan asociarse con el sector privado, prestar apoyo al Sector hábitat, así como dotar a la ERU de las condiciones tecnológicas y de dotación apropiadas para su cabal funcionamiento, entre otras actividades.

3.4.1.5.1 Hallazgo Administrativo -

Fortalecimiento Institucional

La entidad contó con $300.0 millones para desarrollar el proyecto que se orienta a fortalecer los procesos informáticos y de comunicaciones, la dotación de equipos, entre otros, ejecutando 247.6 millones, que equivale al 82.6% del presupuesto disponible. Los gastos con cargo a este proyecto están representados en la suscripción de contratos de adquisición de computadores y de vehículos para la ERU. por $247.6 millones.

La entidad a pesar de haber realizado algunas gestiones con miras a implementar un sistema de información integral, no obtuvo ningún avance, situación que genera deficiencias en el  y las dependencias aplicaron sus procesos y procedimientos en hoja electrónica Excel, que determina un sistema de control interno operante, al tener la entidad que realizar sus procesos y funciones de manera incipiente.

La anterior situación determina debilidades en el sistema de control interno  relacionadas con el literal b) del artículo 3º de la Ley 87 de 1993, así como del numeral 8 del artículo 10 del Decreto 205 de 2003.

3.4.2 VIGENCIA 2007

Mediante Decreto 535 del 29 de diciembre de 2006, fue liquidado el presupuesto anual de rentas y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito capital para el 2007, en cumplimiento del Acuerdo No. 262 del 21 de diciembre de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá. Mediante Resolución 129 de 2006 fue liquidado el presupuesto de ingresos y Gastos de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, para la vigencia 2007.

TABLA 12

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  ERU 2007

Cifra en millones de pesos

| Nombre de la Cuenta | Presupuesto Definitivo | Recaudo | % Ejec. | % Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cifra en millones de pesos

| Nombre de la Cuenta | Presupuesto Definitivo | Recaudo | % Ejec. | % Participación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad Inicial | 13.471,7 | 13.471,7 | 100 | 60,7 |
| Ingresos | 8.650,9 | 8.722,0 | 100,82 | 39,3 |
| Ingresos Corrientes | 50,0 | 79,1 | 158,11 | 0,4 |
| Ingresos de Explotación | 0,0 | 29,1 |  | 0,1 |
| Otros ing. Explotación | 0,0 | 29,1 |  | 0,1 |
| No Tributarios | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,2 |
| Rentas Contractuales | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Otras Rentas Contractuales | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,2 |
| Transferencias | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Recursos de Capital | 8.600,9 | 8.642,9 | 100,49 | 38,9 |
| Rendim. Operaciones Financieras | 0,9 | 42,9 | 4874,6 | 0,2 |
| Donaciones | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Aportes de Capital | 8.600,0 | 8.600,0 | 100 | 38,7 |
| Otros Recursos de Capital | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Total Ingresos | 22.122,6 | 22.193,7 | 100,32 | 100,0 |

Fuente: ERU - Dependencia de Presupuesto

3.4.2.1 Presupuesto de Ingresos

Del presupuesto definitivo proyectado de $22.122.6 millones, la ERU recaudó  $22.193.7 millones, con ejecución del 100.32%. Como aportes de capital de la Secretaría de Hacienda ingresaron $8.600.0 millones, que representa el 38.7% del total recaudado. Los ingresos propios provienen de la adición por $50.0 millones del convenio suscrito entre la ERU y el Fondo Financiero de Salud, con destino al proyecto Complejo Hospitalario del Centro – Ciudad.

Los mayores ingresos provienen de la disponibilidad inicial de $13.471,7 millones, que equivale al 60.7% del presupuesto definitivo, es decir, que los recursos no utilizados oportunamente equivalen al 45.9% del presupuesto definitivo, comportamiento que necesariamente se tiene que ver reflejado en la gestión de la entidad.

3.4.2.2 Presupuesto de Gastos e Inversión

La ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión fue del 91.9%, comprometiendo $20.332.5 millones del presupuesto definitivo de $22.122,6 millones. (ver tabla 10).

Por gastos de inversión directa la ejecución fue del 91,0%, asumiendo compromisos por $14.413,4 millones. , respecto al presupuesto definitivo de $15.838,0 millones. Las cuentas por pagar constituidas con cargo a este rubro son de umaron $3.052.8 millones, que representóa el 21.2% del presupuesto ejecutado, que que determina falta de oportunidad en la aplicación de los recursos.

No obstante, que el nivel de ejecución de los gastos de inversión directa reflejan un porcentaje significativo, se debe tener presente que la ERU realizó traslado de $9.000,0 millones a las entidades fiduciarias, para constituir los patrimonios autónomosencargos fiduciarios, sin que la ejecución física se haya materializado en hechos reales, es decir, la inversión realizada no es comparable con los resultados obtenidos, aplazando los beneficios sociales para el Distrito Capital, teniendo en cuenta que a la fecha del informe no se ha iniciado un proyecto urbanístico.

TABLA 13

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN  2007

Cifras en millones de pesos

| Nombre de la Cuenta | Apropiac. Dispon. | Comprom. acum. | % Ejec. | % Partic. | Giros | % Ejec. | % Partic. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos | 22.122,6 | 20.332,5 | 91,9 | 100,0 | 17.002,4 | 76,9 | 100,0 |
| Gastos de Funcionamiento | 3.424,5 | 3.222,7 | 94,1 | 15,5 | 2.945,5 | 86,0 | 17,3 |
| Inversión | 18.698,1 | 17.109,8 | 91,5 | 84,5 | 14.056,9 | 75,2 | 82,7 |
| Directa | 15.838,0 | 14.413,4 | 91,0 | 71,6 | 11.450,6 | 72,3 | 67,3 |
| Bogotá sin Indiferencia | 15.838,0 | 14.413,4 | 91,0 | 71,6 | 11.450,6 | 72,3 | 67,3 |
| Eje Urbano Regional | 15.838,0 | 14.413,4 | 91,0 | 71,6 | 11.450,6 | 72,3 | 67,3 |
| Hábitat desde los barrios y las UPZ | 15.838,0 | 14.413,4 | 91,0 | 71,6 | 11.450,6 | 72,3 | 67,3 |
| Proyecto Programa de Vivienda y Hábitat en Zonas de Renovación Urbana | 30,0 | 7,0 | 23,2 | 0,1 | 7,0 | 23,2 | 0,0 |
| Semilleros Proyectos de Renovación Urbana | 14.680,6 | 13.434,4 | 91,5 | 66,4 | 10.995,5 | 74,9 | 64,7 |
| Apoyo Secretaría Técnica Comité de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá | 17,6 | 17,6 | 100,0 | 0,1 | 17,6 | 100,0 | 0,1 |
| Gestión de Actuaciones Urbanas | 500,0 | 498,1 | 99,6 | 2,3 | 211,9 | 42,4 | 1,2 |
| Fortalecimiento institucional | 200,0 | 90,6 | 45,3 | 0,9 | 68,1 | 34,1 | 0,4 |
| Complejo Hospitalario del Centro-Ciudad Salud | 63,0 | 53,6 | 85,2 | 0,3 | 48,8 | 77,6 | 0,3 |
| Hábitat e infraestructuras Sociales en Bogota | 346,8 | 312,0 | 89,9 | 1,6 | 101,6 | 29,3 | 0,6 |
| Cuentas por Pagar | 2.860,1 | 2.696,4 | 94,3 | 12,9 | 2.606,3 | 91,1 | 15,3 |
| Disponibilidad Final | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Total | 22.122,6 | 20.332,5 | 91,9 | 100,0 | 17.002,4 | 76,9 | 100,0 |

Fuente: ERU - Dependencia de Presupuesto

Con cargo a la fiducia mercantil, la ERU constituyó compromisos por $4.720.2 millones, representados en gastos y costos por $1.096 millones, adicionalmente fue suscrito contrato con la Unión Temporal Quintero Wiesner y Fiduciaria Bogotá, por $2.848.2 millones, compromisos que en su totalidad representan más de la mitad de los recursos trasferidos, el 55,5% del aporte inicial al fideicomiso; no obstante, trascurridos 21 meses de su constitución no se ha iniciado el proyecto urbanístico, restándole en este momento 31 meses de los 52 pactados para su ejecución, lo que indica que mientras más demore el inicio de la obra, necesariamente se traduce en mayores costos y gastos para la ERU.

Se concluye que la ejecución de los gastos de inversión directa realizados por la ERU determinan una gestión fue ineficaz, dado que los resultados alcanzados han sido improductivos, sin reportar beneficios sociales obtenidos para el Distrito Capital.

Hallazgo Administrativo

3.4.2.3 Manejo Plan Mensualizado de Caja PAC

GRAFICA 2

Fuente: ERU – Dependencia de Presupuesto, Informes de Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos 2007

La entidad presentó una significativa disponibilidad de fondos mensuales que superó en casi todos los meses $5.000 millones, siendo  desproporcionado frente al nivel de los pago de compromisos y obligaciones adquiridos por la ERU, en parte, como consecuencia de haber contado con una disponibilidad inicial de $13.471.7 millones. Adicionalmente, al finalizar la vigencia fiscal 2007, la entidad contaba con $5.191.3 millones, como disponibilidad de fondos.

Se establece que este instrumento no cumple su finalidad de planificar de manera óptima la proyección de recaudos y gastos, siendo su aplicación inadecuada e inoperante, comportamiento que evidencia la falta de dinamismo de la gestión de la entidad.

Por lo anterior, se determinan debilidades en el sistema de control interno, relacionadas con el literal h) del artículo 2º, literal a) del artículo 3º y literal c) del artículo 4º de la Ley 83 de 1993.

3.4.2.4 Evaluación Presupuestal Proyectos de Inversión

En el 2007 la ERU continuó ejecutando 7 proyectos de inversión, en atención al Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión” (ver tabla 13), apropiando la mayor cantidad de recursos al proyecto “Semillero de Proyectos de Renovación Urbana” destinando $14.680,6 millones, que equivale al 93.0% del presupuesto disponible.

Es de señalar que al interior de este proyecto, la entidad tiene varios sub-proyectos: Predio de Aduanilla de Paiba ubicado en el antiguo Matadero, Centro Cultural Colombo Español ubicado en el sector de las aguas del centro de Bogotá (Manzana 5); Centro Comercial de Cielos Abiertos ubicado en el sector de San Victorino; intervención en la Avenida Comuneros e intervención en el sector de San Bernardo, entre otros.

De otra parte, al igual que en la vigencia 2006, los demás proyectos de inversión,  están formulados para brindar apoyo a la gestión que adelanta la ERU, es el caso particular de la ejecución del proyecto de Gestión de Actuaciones Urbanas, donde la ERU suscribió contrato por $100.0 millones como parte de la transferencia de recursos adicionados al fideicomiso por $1.500,0 millones.

- Semillero de Proyectos de Renovación Urbana:

Fueron apropiados $14.680.6 millones, de los cuales la entidad comprometió $13.434.4 millones, que determinó una ejecución del 91.5%. Los Compromisos están representados en la constitución del encargo fiduciario por $7.000,0 millones con la firma Fidubogotá S.A., compromiso adicionado en $1.400.0 millones en diciembre de 2007. Así mismo, con destino al proceso de renovación urbana que desarrolla la ERU en el sector del Eje Ambiental y Cultural Manzana 5 Las Aguas, se constituyó en diciembre de 2007 encargo fiduciario por $500.0 millones con la firma Alianza Fiduciaria S.A.

Con cargo a este mismo proyecto, la ERU suscribió contratos por $2.908.7 millones, de los cuales $1.264.7 millones corresponden a prestación de servicios profesionales y los restantes $1.644.0 millones se comprometieron en estudios, asesorías, apoyos a labores operativas y administrativas, además de avalúos comerciales, entre otros. Así mismo, la ERU comprometió $1.219.9 millones para la compra de predios; por reconocimientos económicos $69.3 millones y por otros conceptos $336,5 millones.

Si bien la transferencia de recursos por $8.900.0 millones que realizó la ERU a las entidades fiduciarias, se considera como ejecución efectuada con cargo pora este proyecto, esta actividad no aporta por si sola un valor agregado para la entidadERU  en términos de resultados físicos del proyecto, teniendo en cuenta que no se ha iniciado su inversión efectiva. Estos recursos constituidos en encargo fiduciario representaron el 66.2% del total ejecutado por este rubro de inversión.

De otra parte, aAl cierre de la vigencia quedaron constituidos $2.438.9 millones como cuentas por pagar, que equivale al 18.2% del presupuesto ejecutado.

De esta manera, la ERU continúa aplazando la inversión de los recursos destinados a la ejecución de los proyectos de inversión, para las siguientes próximas vigencias, que indica que los resultados serán visibles hasta el entrante Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”, con el riesgo de que se sigan reformulando en el camino la destinación de los predios, como se evidencio en la evaluación.

3.4.2.4.1 Presunto  Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal

- Proyecto Fortalecimiento Institucional

De un presupuesto definitivo de $200.0 millones, fueron ejecutados $90.6 millones, que equivale al 45.3% del presupuesto disponible. El objeto del gasto está orientado a fortalecer los procesos informáticos y de comunicaciones, la dotación de equipos, entre otros aspectos.

No obstante haber contado este proyecto con $300,0 millones en octubre de 2007, en diciembre fue disminuido en $100,0 millones, dada su baja ejecución, sin planificar de manera diligente la adquisición de un sistema de información moderno y ajustado a las necesidades requeridas por la entidad.

Entre los compromisos se destaca la suscripción del contrato 03 del 29 de enero de 2007, con el objeto que a la letra dice: “contratar la adquisición e implementación de un software desarrollado a la medida destinado a integrar los diferentes sistemas de información que actualmente manejan las diferentes áreas de la Empresa de Renovación urbana en orden de optimizar el manejo de la información y de centralizar la misma en un solo desarrollo”, firmado por valor de $10 millones, incluido el IVA y un plazo de ejecución de tres meses. En el parágrafo de la cláusula primera se hace referencia al anexo técnico No. 1, el cual contiene unos supuestos requerimientos técnicos.

Así mismo, fue firmado con cargo a este proyecto, el contrato 046 del 3 de agosto de 2007, cuyo objeto es: “Implementar el sistema de información denominado SIERU, el cual deberá integrar en una sola plataforma todos los tipos de información de la ERU y sus respectivas memorias. El CONTRATISTA realizará cada una de las actividades que se describen en el anexo técnico No. 1 y entregará los productos que este anexo señala” El valor mensual del presente contrato es por $3.500.000 incluido el IVA, para un total de $21.000.000, con un plazo de 6 meses contados a partir del perfeccionamiento.

De acuerdo con la evaluación técnica del contrato 046/2007, no se encuentra justificación que esté debidamente sustentada por la empresa para llevar a cabo el objeto del contrato 046/2007, situación que se evidencia al revisar el anexo técnico, el cual especifica en el punto 1: “Definir e implementar la estructura del SIERU”, (el subrayado es nuestro); cuando la definición de la estructura del sistema es algo que debe estar a cargo de la empresa y no del contratista, ya que es esta a quien le corresponde establecer la necesidad a ser suplida.

En los documentos soportes que hacen parte de la carpeta del contrato citado, no se evidencia un estudio técnico o análisis de los requerimientos necesarios para desarrollar el sistema de información apropiado para operar en la ERU.

Igual situación sucede con el contrato 03/2007, donde no está claramente definido por la entidad, cómo y en qué condiciones se va a entregar el producto, se observa que a pesar de tratarse de dos contratos diferentes, tienen una relación directa, debido a que confluyen  aspectos mencionados de los dos objetos contractuales, demostrando deficiencias importantes de planeación en los procesos de contratación adelantados por la ERU.

Con sustento en acta de visita realizada a la dependencia de informática de la ERU y evaluación técnica, se estableció que como resultado de la  ejecución del contrato No. 03 de 2007, no hay evidencia, que demuestre que se haya cumplido con el objeto del mismo.

Se concluye que la ejecución de los contratos 03/2007 y 046/2007 no está justificada con los resultados obtenidos, el contratista no cumplió con las condiciones pactadas en los mismos y el producto entregado esta operando parcialmente con un valor agregado mínima para la entidad, sin dar solución a la falta de un sistema de información integral a la medida de las necesidades de la ERU, por lo cual se establece un presunto detrimento patrimonial al distrito capital por $31,0 millones, que corresponde al valor fijado en los mismos.

Así, las operaciones básicas de la empresa continúan manejándose a través de hojas de cálculo: presupuesto, tesorería, contratación, entre otras; corroborando de esta manera que con la ejecución de los contratos 03/2007 y 046/2007, la información no se encuentra integrada entre las diferentes dependencias. En el área de presupuesto el supuesto aplicativo se limita a generar unos documentos de certificados de disponibilidad y registros presupuestales, pero estos no alimentan ninguna base de datos que permitan algún reporte de informes de ejecución presupuestal de gastos por rubro, a nivel individual y/o agregado; por lo que el registro, seguimiento y control de las operaciones se hace manualmente. Para el caso del presupuesto de ingresos éste no fue parametrizado en el sistema. Igual situación se presenta en la dependencia de Tesorería, donde los registros, seguimiento y control se continúan realizando a través de hoja electrónica Excel.

Por razones técnicas esbozadas por la ERU, se presentó imposibilidad de integrar la información entre el área de Contabilidad con las demás dependencias, aspecto que confirma la falta de planeación aplicada por la entidad en el proceso precontractual.

No obstante lo anterior, se evidenció que la ERU a través del supervisor del contrato expidió certificados de entrega a satisfacción, así mismo, los 2 contratos presentan acta de liquidación. En acta de visita administrativa firmada el 25 de agosto de 2008, el funcionario responsable del área de sistemas manifestó en respuesta a la pregunta número 3 (página número10), lo siguiente: “… la directriz de la Gerencia que se encontraba en ese momento le informó que debía recibir la aplicación hasta las condiciones de avance del software debido a que la fecha del contrato ya había expirado”.  Situación que demuestra a todas luces las condiciones en que fue recibido el  producto entregado por el contratista.

La falta de un sistema de información moderno e integral genera para la ERU riesgos en cuanto a la confiabilidad y veracidad de la información , adicionalmente, esta deficiencia demanda unos tiempos adicionales para la ejecución de los procesos, incorporación de los registros y generación de los diferentes reportes de las áreas.

Dentro de la evaluación realizada a la ERU, fue evidente la falta de integralidad de la información entre las diferentes dependencias, es el caso de la información reportada por el área de contratación, la cual no es consistente con la información presupuestal, motivo por el cual fue necesario por parte del equipo auditor, conciliar y construirla a partir de los registros de presupuesto.

Dicha situación se ratifica al revisar el acta fiscal firmada con el responsable de presupuesto de la ERU, de fecha 25 de agosto de 2008 (folio número 9), donde responde en los siguientes términos, con respecto a este sistema de información: “La parte del sistema que fue entregada al área de presupuesto no se encuentra integrada con ninguna de las áreas de la ERU tales como tesorería y contabilidad...”. En otro aparte afirma que: “…el sistema presenta algunos informes, los cuales no corresponden a los requeridos por el usuario”. También expresa lo siguiente: “…el único modulo que funciona parcialmente es el de gastos, con los registros de CDP y CRP y traslados presupuestales”

Por su parte el funcionario responsable del área de sistemas, en la citada acta (folio número 13)  respondió a la inquietud sobre el estado en que se encuentran funcionando actualmente los sistemas de información en la ERU, afirmando, lo siguiente: “…En general se puede concluir lo siguiente: - Las operaciones básicas de la empresa se manejan a través de hojas de cálculo. -se invierte mucho tiempo en el diseño de reportes y no en análisis de la información…”.  En la respuesta a la pregunta del punto 6 (folio número 17), afirma que: “Al leer el contrato 003 del 2007 los términos coinciden con los términos del contrato 046 de 2007 los cuales se refieren a la aplicación del SIFIWEB”

La ERU admite que en este momento está adelantando estudios con el fin de desarrollar otro sistema de información llamado SI capital, lo cual esta definido como plan de acción, hecho mencionado en esta misma acta (folio número 14), que muestra claramente las condiciones actuales del producto recibido.

Por lo anterior, se desconocen lo establecido en los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo y artículo 209 de la Constitución Nacional, respecto a los principios generales que rigen la contratación administrativa en concordancia con los principios señalados en el manual interno de contratación de la empresa.

3.4.2.4.2 Hallazgo Administrativo

- Proyecto Hábitat e Infraestructura Social en Bogotá

En la vigencia 2007 fueron apropiados recursos con cargo a este proyecto por $346.8 millones, ejecutados jecutando $312.0 millones, que corresponde ael 90.0% de ejecución. Como parte de los gastos asumidos la ERU, suscribió el contrato No. 044 el 27 de julio de 2007, por valor de $51.8 millones, con el objeto de adquirir computadores con sus respectivas licencias, destinados mediante comodato, para ponerlos al servicio de la Secretaría del Hábitat; suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI.

El contrato está soportado con el registro de disponibilidad presupuestal No. 258 expedido el 26 de junio de 2007, con fecha posterior a la evaluación de las ofertas realizadas el 15 de junio de 2007, incumpliendo con el artículo 19 del Decreto 195 de 2007, que establece que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) es el documento mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para asumir compromisos.

Así mismo, expresa que este documento afecta preliminarmente el Presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente Registro Presupuestal. No es justificable el hecho de que los recursos ejecutados provengan de un convenio internacional, para que la entidad deje de aplicar los procedimientos presupuestales, cuando estos recursos ingresaron al presupuesto de la entidad, hechos que determinan debilidades en el sistema de control interno relacionado con el literal g) del artículo 2º de la Ley 87 de 1993.

Fuente: ERU - Dependencia de Presupuesto.

Fuente: Relación de contratación conciliada con los registros del área de presupuesto.

Fuente: ERU - Dependencia de Presupuesto

Fuente: ERU - Dependencia de Presupuesto

3.5. EVALUACION PLAN DE DESARROLLO

Los proyectos de Plan de Desarrollo de la ERU están enmarcados dentro del eje Urbano y Regional, el Programa Nº 11 Hábitat desde los Barrios y la UPZ”.

    - Proyectos Del Plan de Desarrollo

En su totalidad los proyectos de la ERU guardan relación con la misión, políticas y estrategias de la ERU, cuyo objeto es “gestionar, liderar, promover y coordinar, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano.

“Las acciones de la ERU en el periodo 2005-2008, buscan atraer residentes para repoblar el centro de la ciudad transformando el entorno, generando empleo directo e indirecto y promoviendo la participación de las comunidades en el desarrollo de los proyectos con el fin de detener el progresivo deterioro físico, social ambiental y funcional que caracterizan las áreas de renovación urbana.

Para la evaluación del avance de Plan de Desarrollo se tomó como fuente de información las fichas EBI-D y un documento del DAPD llamado Programación y avance de los proyectos. El documento Plan de Acción – Componentes de Gestión y de Inversión hace referencia a metas que no tienen ponderación, lo que hace imprecisa la evaluación, razón por la cual se hizo seguimiento a través de Programación y avance de los proyectos.

TABLA 14

ERU: PROYECTOS DE PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2006 Y 2007

El comportamiento de avance de los proyectos planteados para la ERU a diciembre 31 de 2007 no presentan obras físicas para mostrar a la ciudadanía, no obstante esta situación, si se comparan con las metas y actividades  planeadas el nivel de cumplimiento en algunos casos es el adecuado a las expectativas, lo cual debe ser motivo de reflexión, en el sentido que la formulación de las metas para cada vigencia son mínimas y poco ambiciosas para alcanzar las soluciones concretas que esperan los contribuyentes

3.5.2 Resultado Alcanzados

Visto en detalle el comportamiento de avance físico de cada proyecto de Plan de Desarrollo se aprecia lo siguiente:

El seguimiento a las actividades programadas del, proyecto 23 muestran que a pesar de haber cumplido en un 90% y 30% de las actividades programadas para las vigencias 2006 y 2007 respectivamente, el aporte tangible a la ciudad es nulo, no obstante se dedicaron $3,259,2 millones en 2006. Debe ser motivo de preocupación que se haya adoptado como nueva  meta “Vender el predio Aduanilla de Paiba” lo que anula radicalmente todos los esfuerzos institucionales y recursos distritales dedicados al objetivo planteado para el proyecto 23.

TABLA 15

TABLA 16

El cumplimiento que expresa la tabla con relación al proyecto 31 haría pensar que se aproximan a ser satisfactorios, sin embargo la concreción de los muchos frentes (o proyectos) que involucra este proyecto  están muy distantes de materializarse en obras reales que beneficien y sean percibidas por la ciudadanía.

TABLA 17

Los resultados del proyecto 32 de apoyo a la Secretaría del hábitat (que consistió en elaborar unos documentos en cumplimiento de un convenio) estuvieron conforme a las metas planteadas, habiéndose alcanzado los objetivos en totalidad

TABLA 18

La evaluación de los resultados del proyecto 33 es una prueba de que a pesar de haberse aproximado al cumplimiento de lo propuesto para la vigencia, la percepción que se tiene es que la gestión de la ERU  presenta aportes que no son perceptibles por la ciudadanía.

Para el 2006 el proyecto 34: Fortalecimiento Institucional,  logró un alto nivel de  cumplimiento de actividades, sin embargo, las soluciones que se esperaban satisfacer no se cumplieron. Esta auditoría verificó que la implementación de la plataforma tecnológica, componentes informáticos (hardware y software) no se refleja en soluciones verificables de buen equipamiento informático, o de soluciones de software no obstante haber pagado costosas paro no darle el uso con el que se justificó su adquisición.

TABLA 19

Así mismo se cuestiona la adecuación y dotación de espacios de trabajo, cuando la ERU no tiene, de tiempo atrás, la certeza de permanecer en el edificio en que actualmente funciona.

TABLA 20

El proyecto 40 fue un aporte de la ERU a la Secretaría de Salud, más que un proyecto fue un convenio que la ERU cumplió en apoyo del Complejo Hospitalario Ciudad Salud.

TABLA 21

El proyecto 41 tuvo un 38% de avance físico en 2006 y 75% para 2007, lo que significa un avance modesto frente a las expectativas.

La Contraloría de Bogotá reitera su preocupación por la planeación poco ambiciosa y coherente con los recursos que el Distrito Capital compromete en el funcionamiento de la ERU, que se manifiesta en una formulación de metas y actividades insuficientes para satisfacer las expectativas que se tiene frente a la Entidad y que deberán ser corregidas para futuras vigencias, de manera que los primeros aportes tangibles sean evidenciados en obras, puesto que los avances socioeconómicos de la ERU  durantes las 2006 y 2007 fueron muy limitadas.

3.5.3 Balance Social

Se observó, en el  Balance Social presentado por la ERU para las vigencias 2006 y 2007 que no cumplieron con las exigencias metodológicas establecidas mediante el Acuerdo 24 de 2001, la Resolución 20 de 2006 y Resolución 1 de 2007 de la Contraloría de Bogotá, particularmente lo descrito en el documento electrónico CDN -1103 Balance Social.

3.5.3.1 Hallazgo administrativo

Revisada el Balance Social presentado por la ERU a solicitud del equipo auditor de la Contraloría de Bogotá, se encontró que hay una aproximación a la metodología en cuanto al primer elemento: Reconstrucción del problema social, sin embargo no se plantearon alternativas en el segundo elemento:  “Instrumentos operativos para la solución de los problemas sociales”, y “Resultados en la transformación de los problemas sociales”, los indicadores no son claros y no cumplen los requisitos de ser verificables objetivamente, es decir deben contener: cantidad, lugar, tiempo, calidad y grupo social; además deben cumplir los atributos de ser prácticos, independientes, focalizados y verificables. En consecuencia el Balance Social no permite evaluar el aporte de carácter social de la ERU al Distrito Capital, en el alcance que exige la metodología, lo que constituye un hallazgo de carácter administrativo. Aún así, complementado la información de Balance Social con la del Plan de Desarrollo se concluye que la ERU, a pesar que aportó estudios, censos, diagnósticos, acompañamientos, reuniones con la comunidad, adquisición, recibo de algunos predios y diseños preliminares. No se vislumbra, que se concrete en obras que sean susceptibles de percepción de la ciudadanía, es más, la gestión de la ERU no ha logrado que se coloque el primer ladrillo a la primera obra de renovación urbana durante las vigencias auditadas.

3.5.3.2 Hallazgo administrativo

Así mismo el proyecto código 31 “Semillero de Proyectos” reúne otros proyectos en su interior. Esta situación hace confuso el manejo,  seguimiento y costeo de los proyectos, al no darle identidad desde un comienzo a cada proyecto, lo que también trae como consecuencia que al hacer referencia a Semillero de Proyectos no se sepa de qué proyecto en particular se está hablando. Esta situación es contraria al principio de transparencia que debe estar presente en las actuaciones del sujeto de control, por lo tanto se configura un hallazgo de carácter administrativo.  Situación que contraviene lo estipulado en los  literales d), e), g) h),  del articulo 2, Ley 87 de 1993

3.5.3.3 Hallazgo administrativo

El proyecto 33 “Gestión de actuaciones urbanas integrales” contiene estudios a proyectos que forman parte del proyecto 31 como actuaciones en Alameda etapa I, San Bernardo, MAMBO, San Martín y Calle 100, lo que implica que se hace necesario consultar el proyecto 31 y el proyecto 33 para hacerle seguimiento a las actuaciones en los citados sectores. Esta situación contraviene a lo descrito en los literales c), i), j), l) del artículo 4º  y el literal d), de la Ley 87 de 1993, configurándose un hallazgo administrativo.

3.5.3.4 Hallazgo administrativo

El proyecto 23, Aduanilla de Paiba que en opinión de la Gerente de la ERU en mayo 13 de 2005 aconsejaba dedicar esos recursos al proyecto Vivir Centro, y que estudios en torno a este tema recomendaban no realizarlo, sin embargo, meses después, se adquiere el predio Aduanilla por $5.272 millones (febrero 1 de 2007), y un mes después de haberlo comprado se acepta iniciar negociaciones con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Cabe destacar que a la fecha estas conversaciones no han dado ningún resultado, no se ha iniciado ninguna obra, ni se sabe con certeza el destino final que se dará al predio.

La compra de este predio y la suspensión de los proyectos inicialmente planeados indican que la entidad no acata lo establecido en la Ley 87 de 1993, Articulo 2º, literal f) “Definir y aplicar medidas, para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos”. Deficiencia originada por mala planeación, ocasionando el estancamiento de recursos y el atraso de metas propuestas por la entidad, configurándome un Hallazgo Administrativo.

3.5.3.5 Hallazgo Administrativo

La inercia en el avance de los proyectos de Plan de Desarrollo se ha visto afectada por la falta de gestión de la Junta Directiva de la ERU, la cual se ha demostrado poco interés en reunirse, a pesar de haber tomado la decisión de realizar reuniones cada 15 días según fue consignado en el acta, lo que no que no fue cumplido, desconociendo, de esta manera el principio de responsabilidad establecido en los literales  c), f), h) del Articulo 2º de la Ley 87 de 1993, lo que implica un hallazgo de carácter administrativo,

3.5. EVALUACION PLAN DE DESARROLLO

3.6. EVALUACION A LA CONTRATACION VIGENCIAS 2006- 2007

3.6.1. Hallazgo Administrativo

La Empresa de Renovación Urbana ERU, reportó en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal,  SIVICOF la información correspondiente a la contratación suscrita en las vigencias 2006 y 2007, encontrando  inconsistencias, la cual hizo necesario que la ERU certificara la contratación suscrita en cada vigencia,  una vez obtenida esta información se procedió a cotejarla,  encontrando las siguientes diferencias:

TABLA 22

COMPRATIVO INFORMACION SUMINSTRADA

Cifras en pesos

| CONCEPTO | 2006 En pesos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INFORME ERU | SIVICOF | DIFERENCIA |
| Contratación | $2,495,992,167 | $848,393,425 | $1,647,598,742 |
| Adiciones Contratos | 119,112,552 |  | 119,112,552 |
| Ordenes de Servicio | 208,311,309 | 357,924,067 | -149,612,758 |
| Adiciones Orden Servicios. | 7,048,000 |  | 7,048,000 |
| TOTALES | $2,830,464,028 | $1,206,317,492 | $1,624,146,536 |

Fuente: Información suministrada por la ERU y datos tomados de SIVICOF

Igualmente para la vigencia 2007 se obtuvo lo siguiente:

TABLA 23

COMPARATIVO INFORMACION SUMINSTRADA

Cifras en pesos

| CONCEPTO | 2007 En pesos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INFORME ERU | SIVICOF | DIFERENCIA |
| Contratación | $13,575,704,218 | $800,620,374 | $12,775,083,844 |
| Adiciones Contratos | 4,775,445,550 | 7,066,667 | 4,768,378,883 |
| Ordenes de Servicio | 138,470,316 | 56,717,942 | 81,752,374 |
| Adiciones O. Serv. | 2,100,080 |  | 2,100,080 |
| TOTALES | $18,491,720,164 | $864,404,983 | $17,627,315,181 |

Fuente: Información suministrada por la ERU y datos tomados de SIVICOF

TABLA 24

COMPARATIVO INFORMACION CONCILIADA 2006 Y 2007

Cifras en  pesos

| CONCEPTO | INFORME |  | SIVICOF |  | DIFERENCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Contratación | 2,495,992,167 | 13,575,704,218 | 848,393,425 | 800,620,374 | 1,647,598,742 | 12,775,083,844 |
| Adiciones Contratos | 119,112,552 | 4,775,445,550 |  | 7,066,667 | 119,112,552 | 4,768,378,883 |
| Ordenes de Servicio | 208,311,309 | 138,470,316 | 357,924,067 | 56,717,942 | -149,612,758 | 81,752,374 |
| Adiciones Órdenes de Servicio. | 7,048,000 | 2,100,080 |  |  | 7,048,000 | 2,100,080 |
| TOTALES | 2,830,464,028 | 18,491,720,164 | 1,206,317,492 | 864,404,983 | 1,624,146,536 | 17,627,315,181 |

Fuente: Información suministrada por la ERU y datos tomados de SIVICOF

Una vez  analizadas las cifras, se procedió a determinar las diferencias tan relevantes, comparando uno a uno las transacciones relacionadas en el programa SIVICOF, Contratación y Planeación,  encontrándose el siguiente resultado:

TABLA 25

DIFERENCIA INFORMACION CONTRATACION 2006

Cifras en pesos

| DIFERENCIA INFORMACION CONTRATACION 2006 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACION | SIVICOF |  | ERU | Diferencia |  |
|  | 2005 | 2006 | 2006 |  |  |
| Reporte contratos | 0 | 832.393.425 | 2.495.992.167 | 1.663.598.742 |  |
| Reportes adiciones | 16.000.000 | 0 | 119.112.552 | 119.112.552 |  |
| Totales | 16.000.000 | 832.393.425 | 2.615.104.719 | 1.782.711.294 |  |

Fuente: Información suministrada por la ERU y datos tomados de SIVICOF

| Valores y Conceptos no reportados por la ERU contratación 2006 |  |
| --- | --- |
| Reporte sin valor | 1.593.738.779 |
| Contratos sin reportar | 62.145.523 |
| Adiciones si n reportar | 119.112.552 |
| Orden de servicio | 7.714.440 |
| Totales | 1.782.711.294 |

Fuente: Resultado del análisis efectuado por el grupo auditor

Como se observar la ERU no reporto contratación por valor de $1.782.71 millones.  Lo anterior permite establecer que la información suministra por la entidad a través del aplicativo y la certificada no es confiable, por cuanto no está conforme a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 20 de 2006, emanada de la Contraloría de Bogotá.

TABLA 26

DIFERENCIA INFORMACION ÓRDENES DE SERVICIO 2006

Cifras en pesos

| ORDENES SERVICIO | SIVICOF |  | ERU | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2006 |  |
| Reporte Orden Servicio. |  | 351.684.856 | 208.311.309 | 143.373.547 |
| Reportes adiciones | 6.239.211 | 0 | 7.048.000 | -7.048.000 |
| Totales | 6.239.211 | 351.684.856 | 215.359.309 | 136.325.547 |

Fuente: Información suministrada por la ERU y datos tomados de SIVICOF

Cifras en pesos

Valores y Conceptos no reportados por la ERU contratación 2006

| Reporte sin valor | 132.974.276 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin relacionar | 344.037 |  |  |
| Inconsistencia en valor | 270.000 | 270.000.000 |  |
| Adiciones sin reportar | 7.048.000 |  |  |
| Contrato |  | 7.714.440 |  |
| Diferencia en valores |  | 2.620.300 |  |
| Inconsistencia en valor | 4.860.000 | 1.487.120 |  |
| Totales | 145.496.313 | 281.821.860 | 136.325.547 |

Fuente: Resultado del análisis efectuado por el grupo auditor

Como se observar la ERU no reporto por concepto de Ordenes Servicio un total de   $136,32 millones.  Lo anterior permite establecer que la información suministra por la entidad a través del aplicativo y la certificada no es confiable, por cuanto no está conforme a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 20 de 2006, emanada de la Contraloría de Bogotá.

Las diferencias encontradas configuran un hallazgo administrativo y se procederá a efectuar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.

Para la vigencia de 2007, se obtuvo la siguiente información detalla.

TABLA 27

DIFERENCIA INFORMACION CONTRATACION 2007

Cifras en pesos

| CONTRATACION | SIVICOF |  | ERU 2007 | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 |  |  |
| Reporte contratos | 0 | 796.370.374 | 13.575.704.218 | 12.779.333.844 |
| Reportes adiciones | 4.250.000 | 7.066.667 | 1.775.445.550 | 1.768.378.883 |
| Totales | 4.252.006 | 803.437.041 | 15.351.149.768 | 14.547.712.727 |

Fuente: Información suministrada por la ERU y datos tomados de SIVICOF

Cifras en pesos

| Valores y Conceptos no reportados por la ERU contratación 2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte sin valor |  | 12.779.333.844 |  |  |
| Adiciones 2008 |  |  | -1.768.378.883 |  |
| TOTAL |  | 12.779.333.844 | -1.768.378.883 | 14.547.712.727 |

Fuente: Resultado del análisis efectuado por el equipo auditor

Como se observar la ERU no reporto contratación por valor de $14.547,71 millones. Lo anterior permite establecer que la información suministra por la entidad a través del aplicativo y la certificada no es confiable, por cuanto no está conforme a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 20 de 2006, emanada de la Contraloría de Bogotá.

TABLA 28

DIFERENCIA INFORMACION ÓRDENES DE SERVICIO 2007

Cifras en pesos

| ORDENES SERVICIO | SIVICOF |  | ERU | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 |  |  |
| Reporte O. Servicio. |  | 56.217.942 | 138.470.316 | 82.252.374 |
| Reportes adiciones | 500.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Totales | 500.000 | 56.217.942 | 140.570.316 | 84.352.374 |

Fuente: Información suministrada por la ERU y datos tomados de SIVICOF

Cifras en pesos

| Valores y Conceptos no reportados por la ERU contratación 2007 |  |
| --- | --- |
| Reporte sin valor | 80.277.854 |
| Inconsistencia en valor | 400 |
| Adiciones sin reportar | 2.100.000 |
| OS sin reportar |  |
| TOTAL | 84.352.374 |

Fuente: Resultado del análisis efectuado por el grupo auditor

Como se observar la ERU no reporto por concepto de Ordenes Servicio un total de   $84.35 millones.  Lo anterior permite establecer que la información suministra por la entidad a través del aplicativo y la certificada no es confiable, por cuanto no está conforme a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 20 de 2006, emanada de la Contraloría de Bogotá.

Situación que corrobora que la información suministra por la entidad no es confiable y además por cuanto no está conforme a lo dispuesto en la Resolución Reglamentaria 20 de 2006, emanada de la Contraloría de Bogotá, constituyéndose en un hallazgo administrativo y se procederá a efectuar Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.

Durante la vigencia de 2006, la ERU suscribió y perfeccionó cuarenta (40) contratos y sesenta y cuatro (64) Órdenes de Servicio, por valor total de $2.835.21 millones.

En la Vigencia 2007, suscribió y perfecciono  ochenta (80) contratos y sesenta y dos (62) Órdenes de Servicio, por valor total de $15.493.69  millones.

TABLA 29

TOTAL CONTRATACION

Cifras en pesos

| CONCEPTO | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Inversión | 2,083,792,073 | 12,792,637,781 |
| Adiciones | 123,362,552 | 1,775,445,550 |
| Funcionamiento | 620,511,403 | 923,510,873 |
| Adiciones | 7,548,000 | 2,100,000 |
| TOTAL | 2,835,216,034 | 15,493,696,211 |

Fuente: Información Suministrada por la ERU

De la Contratación total de las vigencias 2006 y 2007  se consolido las actividades más representativas que adelanta la ERU, entre las que tenemos:

TABLA 30

CONTRATRACION POR ACTIVIDADES MÁS REPRESENTATIVAS

Cifras en pesos

| ACTIVIDAD | MONTO |
| --- | --- |
| Fiducias | 9,000,000,000 |
| El Dorado | 601,886,000 |
| San Victorino | 330,526,400 |
| Manzana 5 - Las Agua | 191,962,400 |
| San Bernardo | 183,800,000 |
| Ciudad Salud | 649,904,666 |
| Consultorias | 76,800,000 |
| Apoyo Logístico | 411,000,000 |
| Estudio Crédito BID | 142,600,000 |
| Plan Ambiental | 33,008,000 |
| Gestión Calidad | 151,071,075 |
| Compra Equipos | 349,462,629 |
| Participación feria Inmobiliaria | 56,879,972 |
| TOTAL | 12,178,901,142 |

Fuente: Información Suministrada por la ERU

Una vez consolidada el total de la contratación para ambas vigencias, se obtuvo la contratación por proyectos, arrojando los siguientes resultados:

TABLA 31

CONTRATRACION POR PROYECTOS VIGENCIAS 2006 - 2007

Cifras en pesos

| RUBRO | PROYECTO | CONTRATACION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 |
| 34112021123 | Programa de Vivienda y Habitad en zonas de renovación Urbana | 100,000,000 | 4,000,000 |
| 34112021131 | Semillero de proyectos | 691,880,691 | 11,808,726,117 |
| 34112021132 | Apoyo a la Secretaria Técnica del comité habitad de la Alcaldía | 82,020,000 | 17,611,310 |
| 34112021133 | Gestión de actuaciones urbanas | 390,326,663 | 499,441,864 |
| 34112021134 | Fortalecimiento Institucional | 247,564,879 | 93,183,543 |
| 34112021140 | Complejo hospitalario del Centro Ciudad | 475,999,840 | 53,622,566 |
| 34112021141 | Habitad e Infraestructuras sociales en Bogota | 96,000,000 | 316,052,381 |
|  | TOTALES | 2,083,792,073 | 12,792,637,781 |

Fuente: Información suministrada por la ERU

Muestra contractual analizada.

Del universo de la contratación suscrita por la ERU se seleccionaron  28  contratos de inversión y 7 contratos de funcionamiento para la vigencia 2006 y para la vigencia 2007 se seleccionaron 21 contratos de inversión y 6 de funcionamiento, como se puede observar en el siguiente cuadro.

TABLA 32

MUESTRA CONTRATACION 2006 – 2007

Cifras en pesos

| CONCEPTO | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| CONTRATACION TOTAL INVERSION | 2,083,792,073 | 12,792,637,781 |
| Selección Muestra | 1,566,860,758 | 12,229,156,742 |
| % MUESTRA POR INVERSIÒN | 75.19% | 95.60% |
| CONTRATACION POR FUNCIONAMIENTO | 620,511,403 | 923,510,873 |
| Selección Muestra | 280,626,544 | 18,681,023 |
| % MUESTRA POR FUNCIONAMIENTO | 45.23% | 2.02% |

Fuente: Muestra de contratos según información suministrada por la ERU

De acuerdo a la muestra seleccionada anteriormente para la contratación por inversión o de proyecto se determinó así para la vigencia 2006:

TABLA 33

CONTRATACION POR PROYECTOS – MUESTRA VIGENCIA 2006

Cifras en pesos

| RUBRO | PROYECTO | CONTRATACION 2006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | MUESTRA | % |
| 34112021123 | Programa de Vivienda y Habitad en zonas de renovación Urbana | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 |
| 34112021131 | Semillero de proyectos | 691,880,691 | 341,560,000 | 49 |
| 34112021132 | Apoyo a la Secretaria Técnica del comité habitad de la Alcaldía | 82,020,000 | 24,820,000 | 30 |
| 34112021133 | Gestión de actuaciones urbanas | 390,326,663 | 280,916,000 | 72 |
| 34112021134 | Fortalecimiento Institucional | 247,564,879 | 247,564,879 | 100 |
| 34112021140 | Complejo hospitalario del Centro Ciudad | 475,999,840 | 475,999,879 | 100 |
| 34112021141 | Habitad e Infraestructuras sociales en Bogota | 96,000,000 | 96,000,000 | 100 |
|  | TOTAL | 2,083,792,073 | 1,566,860,758 | 75 |

Fuente: Información Suministrada por la ERU

Para la vigencia 2007 la Contratación de inversión arrojó el siguiente porcentaje para cada uno de los proyectos:

TABLA 34

CONTRATACION POR PROYECTOS – MUESTRA VIGENCIA 2007

Cifras en pesos

| RUBRO | PROYECTO | CONTRATACION 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL | MUESTRA | % |
| 34112021123 | Programa de Vivienda y Habitad en zonas de renovación Urbana | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 34112021131 | Semillero de proyectos | 11,808,726,117 | 11,701,508,677 | 99 |
| 34112021132 | Apoyo a la Secretaria Técnica del comité habitad de la Alcaldía | 17,611,310 | 16,731,172 | 95 |
| 34112021133 | Gestión de actuaciones urbanas | 499,441,864 | 152,720,000 | 31 |
| 34112021134 | Fortalecimiento Institucional | 93,183,543 | 93,183,543 | 100 |
| 34112021140 | Complejo hospitalario del Centro Ciudad | 53,622,566 | 53,200,000 | 99 |
| 34112021141 | Habitad e Infraestructuras sociales en Bogota | 316,052,381 | 211,813,350 | 67 |
|  | TOTAL | 12,792,637,781 | 12,229,156,742 | 96 |

Fuente: Información Suministrada por la ERU

3.6.2. Hallazgo Administrativo

Contrato 072 de 2007 de Colaboración Empresarial,

Suscrito con la Unión Temporal Bienal de Renovación Urbana, por

valor de $133.000.000, con el objeto de: “

Hacer Una alianza Estratégica con la Unión Temporal Bienal de Renovación Urbana para realizar el diseño, planificación, gestión, coordinación, y desarrollo de la Bienal Internacional de Renovación Urbana y Derecho a la Ciudad y el Concurso de Mejores Practicas de Renovación Urbana”.

Una vez evaluados los soportes del contrato, se evidencio que no se ha utilizado este insumo para el desarrollo de los proyectos que forman parte de las actuaciones urbanas relacionadas con el objeto social de la empresa. De igual forma no se vio fortalecida la capacidad de innovación, gestión, interlocución técnica y tecnológica de la empresa en el proyecto 31 “Semillero de Proyectos” con la ejecución y producto de este contrato. Así mismo, se evidencia que aún no existen herramientas para dar solución a los problemas y por ende el avance hacia una ciudad en donde el ciudadano se reconozca, se identifique y trabaje en forma cooperada por su ciudad, según lo pactado en las obligaciones contractuales y conforme al producto resultado del contrato.

De igual forma se observo que no se han formulado según lo exigido en este contrato 072 de 2007, proyectos de importancia urbanística y de renovación, de conformidad con lo requerido en el mismo; finalmente, con el insumo obtenido, no se ha motivado hasta el momento el interés publico y la captación de recursos para proyectos de renovación urbana en Bogotá y otras ciudades de Colombia, lo cual indica que se firmo un contrato innecesario y así mismo se invirtieron los recursos.

Situaciones que demuestran deficiencias en la planeación por parte de la administración, por cuanto no se evidencia beneficio para la ciudad conforme se estableció en los términos de referencia,

determinando una gestión ineficiente por parte de la administración según lo consagrado en los literales a), b), d) y f) del artículo 2 y literales b), c), e) y j) del articulo 4 de la ley 87 de 1993.

3.6.3 PRESUNTOS HALLAZGOS FISCALES

Así mismo, de la evaluación a la contratación vigencias 2006 y 2007, se evidenciaron los siguientes hallazgos de carácter fiscal:

3.6.3.1.-  Contrato 048 de 2007 de Prestación de Servicios.

CONTRATISTA: Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña IAAC

VALOR DEL CONTRATO: $320.000.000

ADICION: Noviembre 9 de 2007 por $80.000.000, aún no se han pagado.

GERENTE GENERAL: PATRICIA LIZARAZO VACA

OBJETO: Prestación de servicios profesionales de carácter científico, para diseñar una estrategia de desarrollo y renovación urbana para el centro de Bogotá y la zona del macroproyecto el dorado, proponiendo una visión centrada en el concepto urbanístico de Metapolis y estructurando la articulación de las dos operaciones estratégicas centro/aeropuerto, para servir de soporte técnico y urbanístico del proceso de integración ciudad región.

Del producto, resultado de la ejecución del contrato 048 de 2007, no se genero ningún beneficio, ni fue de utilidad para la Empresa de Renovación Urbana y menos aún para el centro y aeropuerto de Bogotá, por cuanto actualmente, el insumo del trabajo realizado se encuentra archivado, de igual forma, no se conocen  estrategias de desarrollo para la ciudad, alianzas y gestión a nivel nacional e internacional con empresarios privados y las diferentes instituciones por ende, no se observa disponibilidad de recursos económicos con el fin de apoyar el proyecto de renovación urbana en la ciudad, según lo descrito en los objetivos específicos establecidos y exigidos en el documento contractual.

Sucede igual con las maquetas elaboradas y los paneles para la Bienal de Renovación Urbana, productos de la ejecución del contrato, los mismos se  encuentran actualmente abandonados por no ser comprendidos en su alcance,  marco teórico conceptual y visión general, poniendo en duda la importancia de este insumo para el futuro de la ciudad, vislumbrando la ejecución de un contrato innecesario e inoportuno, para el cual no se adelanto un estudio juicioso de conveniencia, oportunidad y necesidad, olvidando las políticas y normas internas a seguir en el proceso contractual de la empresa.

Además de lo anterior, es importante señalar que este proyecto aparentemente sería inviable, aspecto que se debió tener en cuenta desde la concepción del contrato en cita, pues la propuesta presenta un alcance hasta el año 2020, tiempo para el cual el entorno  social y económico  habría variado notablemente.

En consecuencia, se evidencia mala planeación y negligencia de la administración, por cuanto no se evalúo técnicamente como y cuando desarrollar el producto obtenido, pues una vez terminado se archivo sin generar valor agregado ni beneficio para la ERU, desconociendo lo consagrado en la Resolución No.003 de 2005, capitulo II, articulo tercero, sobre la austeridad en el gasto publico, en consecuencia con el valor pagado por este contrato se ocasiono un posible daño al patrimonio de la entidad por valor de $320.000.000, por concepto del pago al contratista por la ejecución del contrato 048 de 2007.

Así mismo, se observan falencias de carácter administrativo en la suscripción del contrato, observando una gestión fiscal, antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte de la administración según lo consagrado en los artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en los literales a), b), d) y f) del artículo 2 y literales b), c), e) y j) del articulo 4 de la ley 87 de 1993.

De igual forma, se desacató lo establecido en los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo y 209 de la Constitución Nacional, respecto de los principios generales que rigen la contratación administrativa, en concordancia con los principios señalados en el manual interno de contratación de la empresa.

3.6.3.2. - Contrato 012 de 2006 de Prestación de Servicios.

CONTRATISTA: Francisco Javier Hernández Bohmer

VALOR DEL CONTRATO: $80.000.000

ADICION: $39.984.000

GERENTE: PATRICIA RENTERIA SALAZAR

OBJETO: Prestación de servicios profesionales en la identificación de inversionistas nacionales y extranjeros, para los negocios propios de los proyectos, formulados por la ERU, en desarrollo de su objeto como Empresa Industrial y  Comercial del Distrito Capital, así como la promoción de tales negocios.

De la evaluación efectuada al contrato se observó, que se trata de una contratación innecesaria e injustificada, por cuanto se evidencia que, el trabajo realizado por el contratista no generó valor agregado ni beneficio al desarrollo de los proyectos formulados por la empresa, por tanto no se ve reflejada su incidencia en la ejecución de los mismos, de igual forma, no hay  claridad respecto de la implementación como mecanismo de gestión.

Lo anterior nos lleva a concluir que el producto final del contrato, no fue relevante ni se aprovechó como insumo para la gestión de la empresa, de igual forma, se advirtió conforme a lo expuesto en el informe final entregado por el contratista, que todavía no están identificados los inversionistas nacionales y extranjeros según se estipulo en el objeto y obligaciones de los términos de referencia, que a la postre era el fin principal para la suscripción del contrato.

Además, se observa mala planeación y negligencia de la administración por cuanto no se adelanto un análisis previo detallado de costo beneficio y su correspondiente utilidad respecto del contrato y resultado del mismo, no esta definido que se requería con este producto, se evidencia que realmente no se necesitaba este insumo para iniciar los proyectos, toda vez, que no se refleja su incidencia en la gestión y desarrollo de los mismos.

En consecuencia, el resultado de este contrato no genero valor agregado para la empresa, desconociendo lo consagrado en la Resolución No.003 de 2005, capitulo II, articulo tercero, sobre la austeridad en el gasto publico, por tanto con el valor pagado por este contrato se ocasiono un posible daño al patrimonio de la entidad por valor de $119.874.000.

Así mismo, se advierten falencias de carácter administrativo y técnico con la suscripción del contrato, observando una gestión fiscal, antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte de la administración según lo consagrado en los artículos 3 y 6 de la ley 610 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en los literales a), b), d) y f) del artículo 2 y literales b), c), e) y j) del articulo 4 de la ley 87 de 1993.

De igual forma, se desconoce lo establecido en los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo y 209 de la Constitución Nacional, respecto de los principios generales que rigen la contratación administrativa, en concordancia con los principios señalados en el manual interno de contratación de la Empresa.

3.6.4.  EVALUACION CONTROL INTERNO CONTRATACION

En cuanto a las generalidades y características de la contratación se observó que presenta debilidades de control interno, como resultado de su análisis fue evidente encontrar, sobre la muestra seleccionada, una serie de hechos y situaciones que infringen diversas normas por lo que se configuraron hallazgos administrativos, no obstante de haberse suscribió la Orden de Servicio número 21 de 2006 el 27 de junio del 2006, con el objeto de:

“Prestar sus servicios para el seguimiento y evaluación del sistema estándar de Control Interno, contable, evaluación y apoyo del fortalecimiento del modelo estándar de control interno, los programas de evaluación y seguimiento y divulgación de mapa de riesgos”, por un valor de $7.77 millones.

Sin embargo no se ve reflejado el resultado de la contratación anterior en la labor diaria de quienes manejan y/o manejaron  la información contractual, ni se evidencia compromiso de autocontrol.

3.6.4.1 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

3.6.4.1.1 La información Contractual en la ERU, no se encuentra debidamente centralizada, clasificada y ordenada, no cuenta con una base de datos que refleje la totalidad de la contratación suscrita para el año 2006 y 2007, afectando la gestión administrativa generando riesgos en la toma de decisiones, situación que amerita la revisión completa a cada una de las carpetas por la ERU para estas dos vigencias, teniendo en cuenta los siguientes hallazgos administrativos:

La gestión documental carece de los debidos procedimientos para la conservación, manejo y cuidado de los archivos,  por lo que se pone en riesgo la salvaguarda de la memoria institucional. Transgrediendo lo establecido en la Ley 197 de 1993, artículo 2º, literal h) “Velar por que la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo a su naturaleza y características”

Situación que origina desorden y riesgo de pérdida de información.

3.6.4.1.2. La mayoría de las carpetas auditadas para la vigencia 2006 se encuentran foliadas a lápiz, sin embargo se observó que al momento de incluir un documento se pierde su orden cronológico, en vez de borrar el número y arreglar el consecutivo se tacha el que esta a lápiz y se continua con el número siguiente, esto se evidenció en las carpetas de los contratos Nos. 2, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 35 y las ordenes de servicio 36, 47 y 51 de 2006, las carpetas de los contratos 19 y 14 no se encuentran foliadas.

Para la vigencia 2007, la mayoría de las carpetas seleccionadas en la muestra de auditoria, se encuentran sin foliar.

Situación que NO permite facilitar su ordenación, consulta y control, incumpliendo de esta forma los artículos 8 y 9 de la  Ley 594 del 2000 y el artículo 4 del Acuerdo de Archivo General de la Nación No. 042 de 2002.

3.6.4.1.3. Para la vigencia de 2007, las carpetas de los contratos seleccionados en la muestra con números 5, 7, 12, 15, 20, 24, 32, 36, 37, 38, 44, 54, 66, 72, 74 y Órdenes de Servicio  17 y 49, se encuentran sin foliación.

Situación que no permite facilitar su ordenación, consulta y control, incumpliendo de esta forma los artículos 8 y 9 de la  Ley 594 del 2000 y el artículo 4 del Acuerdo de Archivo General de la Nación No. 042 de 2002.

3.6.4.1.4. Se archivan documentos repetidos (copias y/o fotocopias), como se evidenció en los siguientes contratos:

Contrato 004 del 2006, documentos archivados y foliados  con los números 182 y 183 iguales a 190 y 191, folios 185 y 186 iguales al 212 y 213.

Contrato 006 del 2006, los folios 91,92 y 93 iguales a folios los folios 209, 210 y 211.

Contrato 19 de 2006, este contrato cuenta con tres (3) carpetas pero cada una con muy pocos documentos, la carpeta una solo reposa el contrato, en la carpeta dos se encuentran archivados el contrato con otros documentos.

Contrato 20 de 2006, duplicidad de archivo de documentos, acta de inicio Folio102 igual 140.

Contrato 24 de 2006, los folios 33 igual al 34, triplicidad en archivos 132 y 133 iguales al 135 y 139, el folio 140  igual al 142,  folio 143 igual 152, 143 y  folio 141 igual 154.

Contrato 32 de 2006, folios  118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 igual a los folios 130.131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138.

Orden de Servicio  035 de 2006, folios 13,14 y 15 iguales a los folios 16,17 y 18, el folio  8 igual al 9, Orden de Servicio   021 de 2006, folios  9, 10 y 11 iguales a los folios 12, 13 y 14.

Orden de Servicio  036 de 2006, folios  6 y 7 iguales a los folios  8 y 9 e iguales a los folios 10 y  11, igualmente ocurre con los contratos números 15 y 16 entre otros.

Orden  de  Servicio 052 de 2006, los folios 21 y 22 son iguales a los archivados a folios 23 y 24 y el folio 22 igual al 23.

Orden de Servicio  054 de 2006, folios 27, 28, 29, 30, 31 y 32 iguales a los folios 33, 34, 35, 36, 37 y 38, folios 58, 59 iguales a 60 y  61.

Situación que no permite facilitar su ordenación, consulta y control, incumpliendo de esta forma los artículos 8 y 9 de la Ley 594 del 2000 y el artículo 4 del Acuerdo de Archivo General de la Nación No. 042 de 2002.

3.6.4.1.5. Para La vigencia de 2007, igualmente se encuentran carpetas con documentos archivados doble vez, solo se relacionan tres casos en esta vigencia debido a que  la mayoría de las carpetas se encuentran sin foliar, por lo tanto no se puedo referenciar en que folio se presenta la inconsistencia, sin embargo se pueden observar  en los siguientes contratos:

Contrato 12 de 2007, archivan hojas en blanco, el edicto se encuentra archivado dos (2) veces, la reclamación siniestro dos (2)  veces. También triplicidad de documentos la notificación de resolución se encuentra archivada tres (3) veces.

Orden de servicio 40 de 2007, el Certificado de Registro Presupuestal  se encuentra archivado 2 veces.

Orden de Servicio 47 de 2007, la certificación del revisor fiscal Ernst & Young audit. Ltda. Se encuentra archivada dos (2) veces.

3.6.4.1.6. En las carpetas de los contratos números 2, 4, 6, 17, 18 y Orden de Servicio  052 de 2006, no figuran las actas de liquidación. Contrato 33 de 2006, En los folios 145 y 146 se encuentra el acta de liquidación pero sin fecha de firma de esta,  lo mismo ocurre con la Orden de Servicio  054 de 2006. Incumpliendo lo normado en la Ley 80 artículo 60 – Proceso de Liquidación de los  Contratos. Situación que genera incertidumbre al no conocerse el estado real del contrato.

3.6.4.1.7. Para La vigencia de 2007, en los contratos que no figuraban las actas de liquidación en el momento de ser puestas a disposición son 12, 14, 20, 48 y Orden de Servicio numero 35 de 2007. Cabe anotar que una vez este grupo auditor solicito dicha información, el fin de semana siguiente fueron archivadas por la ERU en cada una de las carpetas correspondientes a las solicitadas. Incumpliendo lo normado en la Ley 80 artículo 60 – Proceso de Liquidación de los  Contratos. Situación que genera incertidumbre al no conocerse el estado real del contrato.

3.6.4.1.8. Documentos que son archivados en carpetas de contratos que no corresponden al mismo contrato. Contrato 8 de 2006, este contrato cuenta con dos carpeta de las cuales la primera aparece la totalidad de documentación y finalizando con la acta de  liquidación, pero en la carpeta 2, se relaciona en la portada los datos del contrato 8 pero los documentos archivados pertenece a otro contrato 20 de 2006 suscrito con el mismo contratista, Igualmente sucede con el contrato 07 de 2006, las carpetas 5 y 6 corresponden al mismo contratista pero los documentos corresponden al contrato 36 de 2006 ver folios 611 al 681, como también folio 103 oficio 734, del contrato 20 de 2006 (Remisión acta de adecuación - Contrato 014 de 2006).

El desorden plenamente evidenciado, permite recomendar a la ERU la revisión del contenido del total de las carpetas y por contrato para las vigencias 2006 y 2007, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 2º, literal a).

3.6.4.1.9. La Orden de Servicio  054 de 2006, que tiene por objeto:“Prestar sus servicios profesionales para apoyar, coadyuvar y soportar las acciones de área de gestión social en las operaciones de renovación urbana destinadas a la ejecución de los proyectos y vincular a los diferentes grupos de población a los procesos sociales que coordine y desarrolle la ERU durante las intervenciones”, no quedo consignada la fecha de suscripción (folio 38) igualmente sucede con el acta final, situación que conlleva a riesgo al no tener certeza sobre la fecha de inicio y terminación de la orden. Evidenciándose incumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, artículo 2º, literal a).

3.6.4.1.10. Para el Contrato 15 de 2007, suscrito con Edna Lorena González Martínez, el cual tiene como objeto: “Prestación de servicios para mantener actualizada la información administrativa y financiera de la ERU y la gestión documental (archivo y correspondencia)”, se evidencia en los informes presentados por la contratista que se describen actividades cumplidas no contenidas en el objeto contractual. La administración debe describir en forma concreta clara y específica las actividades que debe realizar el contratista, toda vez que si el objeto es general se puede prestar para controversia entre las partes. Lo anterior indica que se incumple lo normado en la Ley 87 de 1993, artículo 2º, literal b.

3.6.4.1.11. En las carpetas de los contratos 2, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 24, 33, 34 y  Orden de Servicio 54 de 2006 y contratos 07, 24,  32 y Orden de servicio 03 de 2007, no se encontró el respectivo informe mensual y/o final elaborado por el contratista, de acuerdo a cada objeto contractual. Si bien es cierto que en algunos casos los informes finales sirven de consulta para varias dependencias, también es cierto que en la carpeta del contrato debe de figurar la certificación del Supervisor o Interventor en donde se determine en que área o dependencia reposa dicho informe, además responsabilizándose del producto final del contrato. Incumpliendo lo establecido en el documento contractual “Obligaciones de los Contratistas”.

3.6.4.1.12. No se agrega a las carpetas de los contratos y/o Ordenes de Servicio,  el informe de actividades, que además de ser una obligación del contratista entregarla a la entidad para el respectivo pago, es un documentos que debe ser evaluado por el supervisor y/o interventor del contrato, situación que evidencia incumplimiento de las funciones por parte del supervisor. La función del Interventor o Supervisor se ha limitado a proferir un certificado de cumplimiento y/o Vo. Bo de las actividades realizadas como requisito para legalizar el pago mensual del contratista. Lo anterior indica desconocimiento e incumplimiento del numeral 4º “Funciones del Interventor” del Manual de interventoria de la ERU.

3.6.4.1.13. Deficiencias de forma en la expedición de los documentos.

Contrato 02 de2006, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) relacionado en el contrato, no coincide con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal  archivado en la carpeta.

Contrato 7 del 2006, El objeto de Contratación plasmado en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad no coincide con el estipulado en los términos de referencia, ni con el del descrito en el contrato; además se relaciona como rubro presupuestal el 3110201 “Remuneración servicios técnicos”. Y a folio 21 en la solicitud certificado de disponibilidad presupuestal se aplica para el proyecto 34112021131 “Semillero de Proyectos de Renovación Urbana”.

Contrato 8 de 2006, Este contrato se refiere a implementar los compromisos derivados del convenio Ciudad Salud pero lo aplican al rubro presupuestal 3110204 “Remuneración servicios técnicos”.

Contrato 18 de 2006, en este contrato se archivan dos 2 Certificados de Registro Presupuestal (CRP) el 180 al rubro presupuestal 341120211 “Semillero de Proyectos de Renovación Urbana” por $11.34 millones y el CRP 181 con rubro 3110204 de “Remuneración servicios técnicos”.

Contrato 20 de 2006, El Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 132 folio 60, relacionan en el código de la cuenta 34112021140 Complejo hospitalario del centro –Ciudad Salud  y en la parte a que se refiere “para respaldar el compromiso” se relaciona el nombre del proyecto con el código 34112021131. Semillero de Proyectos.

Contrato 24 de 2006, suscrito con Fernando Augusto Laserna Silva,  en el estudio de conveniencia y oportunidad, con el objeto de “Prestar sus servicios profesionales en el área legal  en forma integral, a la Empresa Renovación Urbana, para el  fortalecimiento de las actuaciones jurídica en el desarrollo del objeto de la Empresa actividades tendientes al análisis, definición, conceptualizacion de los temas relacionados con la aplicación, seguimiento, soporte y acompañamiento de los Modelos de Gestión en el marco de la ejecuciones de losa proyectos de renovaciones urbana que adelanta la ERU; así como prestar apoyo en materia jurídica en la implementación y desarrollo de los negocios jurídicos de los proyectos de renovación Urbana. A folio 6 se encuentra la solicitud  certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 02-05-06 con el objeto de contratar la consultaría para la elaboración y entrega del estudio de prefactibilidad de la creación del complejo hospitalario del centro ciudad salud, comprende el análisis científico, pedagógico, económico, financiero, ambiental, urbanístico, predial, jurídico y de gestión que permita la formulación y desarrollo del proyecto, valor proyecto 419.000.000, proyecto 34112021140 nombre de la cuenta Complejo Hospitalario del centro – Ciudad Salud, actividad plan de acción relacionada , Diseñar términos de referencia, contratar mediante concurso de meritos, firmado por Arturo Reina Vásquez, subgerente de plantación de proyectos,.  FOLIO 8 se encuentra el certificado de disponibilidad presupuestal numero 132 el 3 de mayo de 2006, con el código de cuenta 34112021140 nombre de la cuenta Complejo Hospitalario del centro – Ciudad Salud. A folio 30 se encuentra la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 28 de septiembre de 2006, cambiando el objeto inicial del estudio de conveniencia y oportunidad, el cual se describe ”Contratar los servicios profesionales integrales de un abogado para la asesoria y apoyo de todas las acciones necesarias en el marco de la ejecución de los proyectos de la renovación urbana así como prestar apoyo en materia jurídica en el diseño y la implementación de los modelos de gestión.” Valor proyecto $80.000.000. para el proyecto 34112021133 Gestión de Actuaciones Urbanas Integrales. CDP numero 269 de septiembre 29 de 2006 por valor de $80.000.000. El objeto del contrato es diferente a los enunciados en los documentos de disponibilidad presupuestal, y del CRP. En folios 139 y 140 figura el acta de modificación, adición y prorroga por 4 meses y por valor de $ 29.040.000 a folio 141 archivan certificado de registro presupuestal No 244 al centro de costo 34112021131 semilleros de proyectos, diferente al contrato inicial.

Contrato 26 de 2006, El objeto “prestar sus servicios profesionales integrales especializados como Economista en apoyo a la gestión administrativa del convenio Ciudad Salud para impulsar los contratos de Consultoría 020 de 2006, y el contrato para la Interventoría técnica, jurídica, administrativa y contable del estudio de prefactibilidad del Complejo Hospitalario del Centro - Ciudad Salud”, el rubro presupuestado es cargado a el 3110204 remuneración servicios técnicos, lo correcto debía ser cargado al del proyecto 34112021140 Complejo Hospitalario del Centro - Ciudad Salud.

Orden de Servicio  05 de 2006, en la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal figura en el Rubro Presupuestal 34112021132  y en el certificado 79 y también en el contrato figura el mismo rubro “Apoyo a la secretaria técnica del comité de hábitat de la Alcaldía”, pero en el certificado de registro presupuestal figura el rubro  34112021131 “Semillero de Proyectos”.

Orden de Servicio 014 de 2006, en la solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal  y el certificado de registro presupuestal figuran para el proyecto 34112021132 “Apoyo a la Secretaria Técnica del comité habitad de la Alcaldía” pero en el contrato en la cláusula quinta figura el rubro presupuesta el 34112021141 “Hábitat e Infraestructuras sociales en Bogotá.

Orden de Servicio 16 de 2006, El estudio de conveniencia y oportunidad se relaciona el rubro presupuestal 34112021141 “Hábitat e Infraestructuras sociales en Bogotá. y el correcto es 34112021132 “Apoyo a la Secretaría técnica del comité Hábitat de la Alcaldía”.

Contrato 66 de 2007,  en la cláusula tercera - Apropiación presupuestal, se establece que se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 375 del 26 de septiembre de 2007, nombre de la cuenta Semillero de Proyectos, código de la cuenta 34112021131, en el certificado de disponibilidad figura Semillero de Proyectos, código de la cuenta 34112021131 fuente de financiación,  Aportes-Distrito, verificando este certificado de disponibilidad en la dependencia de presupuesto se detectó que existe otro certificado de Disponibilidad Presupuestal con el mismo número, pero con el código de cuenta diferente 34112021141 “Hábitat e Infraestructuras Sociales”. Fuente de financiación Aportes – AECI. En la carpeta no reposa el CRP No 385.

Las anteriores inconsistencias permiten concluir que no existe un adecuado control y revisión de los documentos, dejando de lado la importancia que tienen en las entidades públicas las imputaciones presupuestales y conllevan a confusión y dificultad en la consolidación de la información,

incumpliendo lo establecido en el literal e) del articulo 2º de la Ley 87 de 1993.

4. ANEXOS

## 4.1 ANEXO 1: HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS

| TIPO DE HALLAZGO | CANTIDAD | VALOR | REFERENCIACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | 54 |  | 3.2.3.1.1 – 3.2.3.1.2 – 3.2.3.1.3 – 3.2.3.4.1 – 3.2.3.5.1 – 3.2.4.1.1– 3.2.5.1 - 3.3.1.1.1 – 3.3.1.1.2 – 3.3.1.3 - 3.3.1.3.1 - 3.3.1.3.2 – 3.3.1.4.1 – 3.3.1.4.2 – 3.3.2.1.1.1 – 3.3.2.1.1.2.1 – 3.3.2.1.1.2.2 – 3.3.2.2.1 -3.3.2.2.2 - 3.3.2.3.1 – 3.3.2.4 – 3.3.2.5.1 -3.3.3.1 -3.3.3.2 – 3.3.3.4 – 3.3.3.4 - 3.4.1.3.1 – 3.4.1.4.1 – 3.4.1.5.1 – 3.4.2.3 – 3.4.2.4.1 – 3.4.2.4.2 - 3.5.3.1 – 3.5.3.2 – 3.5.3.3 -3.5.3.4 – 3.5.3.5 - 3.6.1 - 3.6.2. – 3.6.3.1 – 3.6.3.2. - 3.6.4.1.1 – 3.6.4.1.2 - 3.6.4.1.3 – 3.6.4.1.4 – 3.6.4.1.5 – 3.6.4.1.6 – 3.6.4.1.7. – 3.6.4.1.8 - 3.6.4.1.9 – 3.6.4.1.10.- 3.6.4.1.11.- 3.6.4.1.12 – 3.6.4.1.13 |
| FISCALES | 3 | $471,0 millones | 3.4.2.4.1 - 3.6.3.1 – 3.6.3.2 |
| DISCIPLINARIOS | 3 |  | 3.4.2.4.1 - 3.6.3.1 – 3.6.3.2 |
| PENALES |  |  | NA |

NA: No aplica.

Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de la auditoría; es decir, incluye fiscales, disciplinarios, penales y los netamente administrativos.

El primer pago fue realizado por la ERU en el 2005 por $2.100 millones.

Durante el 2006 se reunió 5 veces, durante el 2007 se reunión 6 veces y durante 2008 se ha reunido una sola vez

ERU. Acta de Junta Directiva Nº. 5 de 11 de  julio de 2007

Programas estructurantes: instrumentos que contienen las actuaciones que debe realizar o impulsar la Administración Distrital, en cuatro temas relevantes para el desarrollo de la ciudad y la puesta en práctica del Modelo de Ordenamiento: Vivienda de Interés Social, Renovación Urbana, Patrimonio Construido y Producción Ecoeficiente.

Artículo 274 del Decreto 619 de 2000.

Artículo 296 del Decreto 619 de 2000.

Artículo 5º del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”

Artículo 14 del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”

Artículo 15 del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”.

Artículo 1º del Acuerdo 33 del 10 de noviembre de 1999.

Artículo 2º del Acuerdo 33 de 1999.

Cálculo a partir de información suministrada por la Secretaria de Planeación Distritral.

Programas estructurantes: instrumentos que contienen las actuaciones que debe realizar o impulsar la Administración Distrital, en cuatro temas relevantes para el desarrollo de la ciudad y la puesta en práctica del Modelo de Ordenamiento: Vivienda de Interés Social, Renovación Urbana, Patrimonio Construido y Producción Ecoeficiente.

Artículo 274 del Decreto 619 de 2000.

Artículo 296 del Decreto 619 de 2000.

Artículo 5º del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”

Artículo 14 del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”

Artículo 15 del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”.

Artículo 1º del Acuerdo 33 del 10 de noviembre de 1999.

Artículo 2º del Acuerdo 33 de 1999.

Cálculo a partir de información suministrada por la Secretaria de Planeación Distritral.

Secretaria de Planeación Distrital - Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana. “Cuadro indicativo zonas de renovación Urbana”. Bogotá, octubre de 2007

La denominación de “idea” al proceso inicial previa inscripción en el Banco de Programas y Proyectos del Distrito, corresponde a lo estipulado en el  Manual de Procedimientos para la operación y administración del Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y Establecimientos Públicos ( BDPP-ACEP)

Guía Metodológica para planes parciales de renovación urbana – SDP.

 Proyección prevista a partir de los proyectos formulados por la ERU a la fecha, la cual se incrementará en la medida en que se formulen nuevos proyectos.

Es de aclarar que luego de ajustes realizados como resultado de la conciliación entre los registros de tesorería y presupuesto los fondos disponibles fueron de $13.471.7 millones

Compromiso constituido en el 2005 como vigencia futura al momento de negociar el predio, quedando constituida para el 2006.

Esta disponibilidad inicial de $13.471.7 millones corresponde a la disponibilidad ajustada del año 2006 mediante la Resolución No. 026 del 20 de abril de 2007, como adición presupuestal. Estos recursos están conformados por los recursos destinados al pago de cuentas por pagar constituidos al cierre del 2006 por $3.295.7 millones más el presupuesto efectivamente no ejecutados por $10.176,0 millones

Valor que equivale al 62,0% del presupuesto ejecutado de $14.413.4 millones del rubro de inversión directa.

Es de tener en cuenta que una vez se inicie la etapa operativa del proyecto se tienen destinados $776.0 millones destinados a cubrir el contrato de fiducia mercantil 05 de febrero 6 de 2007.

Valor representado en:  Cuentas por pagar - $3.330.1 millones, acreedores - $71,0 millones y presupuesto sin ejecutar - $1.790,3 millones.

Es de aclarar, de acuerdo con los documentos y registros presupuestales, que $1.400.0 millones fueron cargados al rubro semillero de proyectos y los restantes $100.0 millones salieron del rubro Gestión de actuaciones urbanas, dado que el concepto del gasto lo permite. Lo anterior para respaldar el proyecto de San Victorino Centro Comercial Cielos Abiertos y Centro de Servicios Logísticos Manzana 3,10 y 22, que adelanta la ERU,

recursos donados a la ERU por la Agencia Española de Cooperación internacional (AECI) en el 2006 por $431.9 millones, con destinación específica a financiar este proyecto de inversión.

La disponibilidad presupuestal es la diferencia entre el recaudo obtenido a 31 de diciembre de 2006 de $21.180.0 millones y los pagos efectuados con cargo a los gastos de funcionamiento e inversión de $7.704.2 millones

Es de aclarar que luego de ajustes realizados como resultado de la conciliación entre los registros de tesorería y presupuesto los fondos disponibles fueron de $13.471.7 millones

Compromiso constituido en el 2005 como vigencia futura al momento de negociar el predio, quedando constituida para el 2006.

Esta disponibilidad inicial de $13.471.7 millones corresponde a la disponibilidad ajustada del año 2006 mediante la Resolución No. 026 del 20 de abril de 2007, como adición presupuestal.

Valor que equivale al 62,0% del presupuesto ejecutado de $14.413.4 millones del rubro de inversión directa.

Es de aclarar, de acuerdo con los documentos y registros presupuestales, que $1.400.0 millones fueron cargados al rubro semillero de proyectos y los restantes $100.0 millones salieron del rubro Gestión de actuaciones urbanas, dado que el concepto del gasto lo permite. Lo anterior para respaldar el proyecto de San Victorino Centro Comercial Cielos Abiertos y Centro de Servicios Logísticos Manzana 3,10 y 22, que adelanta la ERU,

recursos donados a la ERU por la Agencia Española de Cooperación internacional (AECI) en el 2006 por $431.9 millones, con destinación específica a financiar este proyecto de inversión.

“Parágrafo.- En ningún caso la Empresa de Renovación Urbana  podrá ejecutar en forma directa obras de urbanismo”

Metodología de Balance Social.

ERU. Oficio al Alcalde Mayor, Luís Eduardo Garzón, mayo 12 de 2005. Referencia: Proyecto de Renovación Urbana en predio Aduanilla de Paiba (Antiguo matadero), sucrito por Patricia Rentería Salazar.

ERU. Evaluación del proyecto de Renovación Urbana en el Predio Aduanilla de Paiba

Durante el 2006 se reunió 5 veces, durante el 2007 se reunión 6 veces y durante 2008 no se ha reunido una sola vez

ERU. Acta de Junta Directiva Nº 5 de 11 de  julio de 2007

Gaviria Correa Gonzalo. El control Interno. Manual para aplicación en las entidades nacionales, departamentales y municipales

Metodología de Balance Social.

ERU. Oficio al Alcalde Mayor, Luís Eduardo Garzón, mayo 12 de 2005. Referencia: Proyecto de Renovación Urbana en predio Aduanilla de Paiba (Antiguo matadero), sucrito por Patricia Rentería Salazar.

ERU. Evaluación del proyecto de Renovación Urbana en el Predio Aduanilla de Paiba

Durante el 2006 se reunió 5 veces, durante el 2007 se reunión 6 veces y durante 2008 no se ha reunido una sola vez

ERU. Acta de Junta Directiva Nº 5 de 11 de  julio de 2007

Gaviria Correa Gonzalo. El control Interno. Manual para aplicación en las entidades nacionales, departamentales y municipales

“Parágrafo.- En ningún caso la Empresa de Renovación Urbana  podrá ejecutar en forma directa obras de urbanismo”

Metodología de Balance Social.

ERU. Oficio al Alcalde Mayor, Luís Eduardo Garzón, mayo 12 de 2005. Referencia: Proyecto de Renovación Urbana en predio Aduanilla de Paiba (Antiguo matadero), sucrito por Patricia Rentería Salazar.

ERU. Evaluación del proyecto de Renovación Urbana en el Predio Aduanilla de Paiba

Durante el 2006 se reunió 5 veces, durante el 2007 se reunión 6 veces y durante 2008 no se ha reunido una sola vez

ERU. Acta de Junta Directiva Nº 5 de 11 de  julio de 2007

Gaviria Correa Gonzalo. El control Interno. Manual para aplicación en las entidades nacionales, departamentales y municipales

El primer pago fue realizado por la ERU en el 2005 por $2.100 millones.

Durante el 2006 se reunió 5 veces, durante el 2007 se reunión 6 veces y durante 2008 se ha reunido una sola vez.

Programas estructurantes: instrumentos que contienen las actuaciones que debe realizar o impulsar la Administración Distrital, en cuatro temas relevantes para el desarrollo de la ciudad y la puesta en práctica del Modelo de Ordenamiento: Vivienda de Interés Social, Renovación Urbana, Patrimonio Construido y Producción Ecoeficiente.

Artículo 274 del Decreto 619 de 2000.

Artículo 296 del Decreto 619 de 2000.

Artículo 5º del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”

Artículo 14 del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”

Artículo 15 del Acuerdo 119  del 3 de Junio de 2004, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión”.

Artículo 1º del Acuerdo 33 del 10 de noviembre de 1999.

Artículo 2º del Acuerdo 33 de 1999.

Cálculo a partir de información suministrada por la Secretaria de Planeación Distritral.

La disponibilidad presupuestal es la diferencia entre el recaudo obtenido a 15 de diciembre de 2006 ($21.180 millones) y los pargo efectuados con cargo a los gastos totales ($7.704.2 millones).

Es de aclarar que luego de ajustes realizados como resultado de la conciliación entre los registros de tesorería y presupuesto los fondos disponibles fueron de $13.471.7 millones

Compromiso constituido en el 2005 como vigencia futura al momento de negociar el predio, quedando constituida para el 2006.

Esta disponibilidad inicial de $13.471.7 millones corresponde a la disponibilidad ajustada del año 2006 mediante la Resolución No. 026 del 20 de abril de 2007, como adición presupuestal. Estos recursos están conformados por los recursos destinados al pago de cuentas por pagar constituidos al cierre del 2006 por $3.295.7 millones más el presupuesto efectivamente no ejecutados por $10.176,0 millones

Valor que equivale al 62,0% del presupuesto ejecutado de $14.413.4 millones del rubro de inversión directa.

Es de tener en cuenta que una vez se inicie la etapa operativa del proyecto se tienen destinados $776.0 millones destinados a cubrir el contrato de fiducia mercantil 05 de febrero 6 de 2007.

Valor representado en:  Cuentas por pagar - $3.330.1 millones, acreedores - $71,0 millones y presupuesto sin ejecutar - $1.790,3 millones.

Es de aclarar, de acuerdo con los documentos y registros presupuestales, que $1.400.0 millones fueron cargados al rubro semillero de proyectos y los restantes $100.0 millones salieron del rubro Gestión de actuaciones urbanas, dado que el concepto del gasto lo permite. Lo anterior para respaldar el proyecto de San Victorino Centro Comercial Cielos Abiertos y Centro de Servicios Logísticos Manzana 3,10 y 22, que adelanta la ERU.

Es el caso del proceso de correspondencia de la ERU, el cual se encuentra operando como resultado de la ejecución de estos contratos.

Igualmente permite efectuar traslados entre rubros presupuestales.

Metodología de Balance Social.

ERU. Oficio al Alcalde Mayor, Luís Eduardo Garzón, mayo 13 de 2005. Referencia: Proyecto de Renovación Urbana en predio Aduanilla de Paiba (Antiguo matadero), sucrito por Patricia Rentería Salazar.

ERU. Evaluación del proyecto de Renovación Urbana en el Predio Aduanilla de Paiba

ERU. Acta de Junta Directiva Nº 5 de 11 de  julio de 2007

Gaviria Correa Gonzalo. El control Interno. Manual para aplicación en las entidades nacionales, departamentales y municipales.